**Додаток 5** до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**«Послуги інженера-консультанта для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури для влаштування скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничних вагонів та контейнерів для облаштування пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуск» та «Мостиська – Пшемисль» Волинської та Львівської митниць»**

**за кодом ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва**

(Послуги інженера-консультанта для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури для влаштування скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничних вагонів та контейнерів для облаштування пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуск» та «Мостиська – Пшемисль» Волинської та Львівської митниць

за кодом ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва)

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

При проектуванні та будівництві об’єкта, Виконавець надає такі послуги:

1. консультування Замовника з питань залучення проектних та підрядних організацій, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель, розробленні документації, пов’язаної із закупівлями, переліку вимог і критеріїв до учасників, підготовці договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності);
2. аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час проектування та будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація;
3. здійснення управління проектом, представлення інтересів Замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур та проведення перевірок;
4. участь у виконанні передпроектних робіт, отриманні вихідних даних, підготовці завдання на проектування, матеріалів для проведення оцінки впливу на довкілля;
5. аналіз вихідних даних, надання Замовнику пропозицій щодо кількості стадій проектування, черг будівництва, удосконалення проектних рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання, супроводження розроблення та експертизи проектної документації на всіх стадіях проектування;
6. аналіз проектної документації та за необхідності надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва;
7. моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування;
8. інформування Замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;
9. надання Підряднику рекомендацій щодо усунення порушень під час виконання робіт та контроль за ходом виконання таких рекомендацій;
10. розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;
11. внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з підрядниками, які систематично порушують умови договору підряду;
12. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених проектних робіт;
13. супровід проектно-кошторисної документації при поданні на отримання позитивного висновку експертизи
14. підписання із завіренням печаткою актів приймання виконаних проектних робіт за формою \_\_\_\_\_, які підписані, завірені та надані Підрядником, та подання їх Замовнику для оплати;
15. прийняття від імені Замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених цим Договором та законодавством.

**На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам до предмета закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції надається:**

* 1. Копія сертифікату ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT); Обов’язково надати ЗВІТ ПРО АУДИТ за результатами сертифікаційного аудиту;
  2. Копія сертифікату ISO 45001:2018 Системи управління охороною здоров'я і безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Обов’язково надати ЗВІТ ПРО АУДИТ за результатами сертифікаційного аудиту;
  3. Копія сертифікату ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015) Обов’язково надати ЗВІТ ПРО АУДИТ за результатами сертифікаційного аудиту;
  4. Лист погодження із технічними вимогами відповідно до додатку 5 тендерної документації.