Додаток 5

ПРОЕКТ

ДОГОВІР № _____

м. Чернівці								«____»_____________2022р.

КП «ЕКО- МІСТО» Борисласької міської ради (надалі іменується - Замовник), місцезнаходження якого, в особі директора Сороки І.В.  що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та_________________________ ____________________________________________________________________________, що діє на підставі ______________, з другої сторони (надалі – Підрядник), разом Сторони, , уклали цей Договір про нижченаведене.

- Предмет Договору

  - Підрядник, відповідно до проектно-кошторисної документації, умов Договору та в межах договірної ціни, зобов’язується виконати роботи з відновлення дорожнього покриття (Ремонт доріг), Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

  - Найменування та основні параметри об’єкта будівництва (техніко-економічні показники) відповідають технічному завданню, визначеному документацією щодо закупівлі робіт з ремонт доріг в м. Борислав

  - Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно з вимогами чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

- Якість робіт та гарантійний строк

  - Підрядник виконує та передає Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

  - Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

  - Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

  - Неякісно виконані роботи оформляються дефектними актами та не підлягають оплаті Замовником до часу повного усунення Підрядником виявлених недоліків, за власний рахунок.

  - Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом  5 місяців з моменту прийняття робіт Замовником.

  - У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника та скласти за його участі Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

  - У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний Акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника.

  - Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні дефектного Акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно, або, за необхідності, із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

  - Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

- Ціна Договору

  - Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є динамічна в межах кошторисної вартості та становить ___________ грн. з/без ПДВ та є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1).  Джерело фінансування – кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

  - Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

- Порядок здійснення оплати

  - Прийняття та оплата виконаних робіт  проводиться на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про їх вартість (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника, в межах ліміту асигнувань на поточний рік (у разі його встановлення).

За рішенням Замовника прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування.

  - Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування та за затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби.

  - Акти приймання виконаних робіт з підтверджуючими документами щодо вартості використаних матеріальних ресурсів та механізмів, з належно оформленою виконавчою документацією (загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів, документи щодо випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інші документи згідно з нормативною документацією на виконання конкретного виду будівельних робіт) готує Підрядник і нарочно та безпосередньо на будівельному майданчику передає їх для підписання уповноваженому представнику Замовника, що здійснює технічний нагляд, не пізніше 20 числа звітного місяця. Уповноважені представники Замовника протягом 15 робочих днів перевіряють виконану роботу та правильність застосування розцінок і підписують їх в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник зобов’язується протягом 10 календарних днів з моменту підписання належно оформленого Акту приймання виконаних робіт прийняти рішення про оплату за виконані роботи та подати доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України.

- Строки виконання робіт

- Строк виконання робіт Підрядником – не пізніше 01 серпня 2023р. (включно). Виконання робіт може бути закінчено достроково.

  - Строки виконання етапів робіт визначаються календарним планом-графіком виконання робіт та фінансування, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором.

  - Місце виконання робіт: м.Борислав

  - Підрядник зобов’язаний  розпочати виконання робіт протягом 5-ти робочих днів з дня підписання цього договору.

  - Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір підряду в разі:

    - Виникнення обставин непереборної сили;

    - Невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо);

  - Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

  - У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється план-графік виконання робіт та фінансування об’єкта будівництва з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

- Права та обов’язки Сторін

- Замовник  має право:

    - Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником (Субпідрядником), Замовником або третьою особою і виключають можливість використання робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі підряду;

    - Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (Субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

    - Вносити зміни в проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі підряду;

    - У разі виявлення недоліків у обсягах, якості та термінах виконання робіт Підрядником, передбачених цим Договором, під час їх виконання, або протягом гарантійного терміну якості робіт і експлуатації об’єкту за своїм вибором вимагати від Підрядника:

- безоплатного усунення недоліків (дефектів) в розумний термін;

- пропорційного зменшення вартості  робіт;

- усунути недоліки (дефекти) власними силами або шляхом залучення інших осіб з компенсацією Підрядником витрат на їх усунення та відшкодування збитків;

    - Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підряду, стає неможливим. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 5 (П’ять) календарних днів з дня направлення Замовником Підряднику письмового повідомлення про односторонню відмову від цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою із вкладеним файлом             формату PDF, що містить скан-копію повідомлення про односторонню відмову від Договору;

    - Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до  закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

    - Зменшувати  обсяг  закупівлі  виконаних робіт  та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

    - Ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

    - Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору підряду, якщо Договором підряду або законом не передбачено інше;

    - Замовник також має інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

    - Повернути Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документи, зазначені в п. 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів, погоджень, загального журналу робіт, актів на приховані роботи, документів, що підтверджують вартість використаних будівельних матеріалів, інших документів згідно вимог проектно-кошторисної документації, договору, ДБН та ДСТУ);

    - Затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил та проектних рішень;

    - На компенсацію Підрядником витрат пов’язаних із усуненням недоліків (дефектів) виконаних робіт та відшкодування збитків.

  - Замовник  зобов’язаний:

    - Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та затверджену штампом «До виконання робіт» проектну документацію відповідно до Договору підряду;

    - Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором підряду, у виконанні робіт;

    - Прийняти в установленому договором порядку та оплатити належно виконані роботи;

    - Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

    - Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством;

    - Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

  - Підрядник  має право:

    - Залучати за згодою Замовника до виконання Договору підряду третіх осіб (Субпідрядників);

    - Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

    - Своєчасно та в повному обсязі  отримувати плату за якісно виконані роботи;

    - На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

    - Підрядник має також інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

  - Підрядник зобов’язаний:

    - Виконати у встановлені строки в межах договірної ціни, складеної згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, згідно з проектно-кошторисною документацією на свій ризик власними і залученими силами та відповідними засобами всі передбачені замовленням роботи, здати в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, усувати протягом гарантійного терміну експлуатації об’єкту недоліки, які зумовлені неякісним виконанням робіт;

    - Здійснювати власними силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону матеріалів, виробів та конструкцій;

    - Використовувати для робіт вироби та матеріали, які мають сертифікати відповідності, паспорти, тощо;

    - Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду (журнали виконання робіт,  акти та  довідки про  виконані  роботи,  акти  на  приховані роботи та конструкції, паспорти,  сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок тощо);

    - Координувати діяльність Субпідрядників на будівельному майданчику;

    - Своєчасно та за свій рахунок усувати недоліки, допущені з його вини;

    - Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику  збитки;

    - Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

    - При виконанні робіт самостійно та при залученні до виконання робіт Субпідрядників, обов’язково використовувати спецодяг з маркуванням організації Підрядника (Субпідрядника);

    - Виконувати додаткові роботи, які не передбачені  проектно-кошторисною документацію за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. Додаткові роботи, які не передбачені  проектно-кошторисною документацію і виконані Підрядником без письмового дозволу Замовника, не підлягають оплаті. В такому випадку всі витрати, пов’язані з їх виконанням, здійснює Підрядник за рахунок власних коштів.

    - Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування,будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршенню стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг, вживати заходів для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі Об’єкта Замовнику;

    - Звільнити місце проведення будівництва після завершення робіт (очищення від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тощо).

- Залучення до виконання робіт Субпідрядників

  - Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників) в обсязі не більше ніж __ відсотків від вартості договору про закупівлю. При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник (надалі в розділі 7 Договору – Генпідрядник), а перед Субпідрядниками – як Замовник.

  - Генеральний підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором субпідряду, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.

  - Генеральний підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

  - Замовник та Субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

  - Генеральний підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

  - Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених Договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

  - Розрахунки за виконані Субпідрядниками роботи здійснюються Генпідрядником. Оплата робіт, виконаних Субпідрядником, може проводитись безпосередньо Замовником на підставі складених Субпідрядником та підписаних Генпідрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість. При цьому, Генпідрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, подає  Замовнику лист та документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та Субпідрядником.

  - Відносини між Субпідрядниками, Генпідрядником та Замовником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

- Відповідальність Сторін

  - Порушення зобов’язань за Договором підряду є підставою для застосування санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими Законами та цим Договором.

  - За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

  - У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору.

  - За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

  - У разі не освоєння Підрядником в терміни, визначені п.4.1 Договору, коштів попередньої оплати, Підрядник, крім повернення коштів попередньої оплати сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від суми наданої попередньої оплати.

  - За порушення строків повернення попередньої оплати, визначених п.4.1 Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

  - Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або Договором.

  - У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором, або через відсутність/ несвоєчасність бюджетного фінансування чи через затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби.

- Обставини непереборної сили

  - Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

  - Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання за цим Договором унаслідок дії  обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

  - Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

  - У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

- Вирішення спорів

  - У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

  - У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

- Строк дії  Договору

  - Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не пізніше  31 грудня 2023р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

  - Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

- Інші умови Договору

  - Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додатках (Додаткових договорах), які складаються в письмовій формі, підписуються  Сторонами та становлять невід’ємну частину цього Договору.

  - Жодна Сторона не має права передавати права та обов’язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

  - Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

  - Підписуючи цей Договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення  усі терміни та висловлювання, приведені у Договорі.

  - Умови Договору не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством у сфері державних закупівель.

  - Електронна переписка (листування) вважається офіційним листуванням і у випадку розгляду спорів в суді визнається достатніми доказами. Електронна переписка (листування) здійснюється шляхом використання електронних поштових скриньок (E-mail), зазначених в реквізитах Сторін, із обов’язковим застосуванням електронного підпису (кваліфікованого електронного підпису).

- Додатки до Договору

  - Невід'ємною частиною цього Договору є Договірна ціна (Додаток №1) та календарний план-графік виконання робіт (Додаток № 2).

- Юридичні адреси та реквізити Сторін

| ЗАМОВНИК ____________ | ПІДРЯДНИК ______________ |
| --- | --- |