Додаток 3

до тендерної документації

Проєкт

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____________

м.  Кропивницький                                                                                   « ____» ____________2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради»   в особі ________________________________________________________________ ,          що діє на   підставі Статуту,    з однієї сторони, надалі – Замовник,

_________________________________________________________ в особі _________________________________ ,  що діє на підставі ____________________  (надалі –Підрядник),  з іншої сторони, разом -  Сторони,  керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,  з урахуванням положень статті 41 Закону « Про публічні закупівлі», крім частин другої - п’ятої, сьомої –дев’ятої  статті 41 Закону « Про публічні закупівлі» та Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022 року уклали цей договір про таке (далі – Договір):

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов’язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об’єкту: Капітальний ремонт відділення денного стаціонару поліклінічного відділення № 1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» за  адресою: вул. Габдрахманова, 5 м. Кропивницький) (далі – Об’єкт), та у разі потреби усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

1.2. Найменування робіт ДК 021:2015 (CPV):   45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт відділення денного стаціонару поліклінічного відділення № 1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» за  адресою: вул. Габдрахманова, 5 м. Кропивницький).

1.3. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. Договірні документи та їх мова

2.1. Складниками Договору, крім цього документа, є узгоджена динамічна (зміна вартості матеріальних ресурсів) договірна ціна на будівництво, яка не впливає на загальну вартість договору, додаткові угоди, графіки виконання робіт, інші договірні документи (рішення, інструкції тощо) щодо предмету Договору та умов його виконання.

2.2. Усі зміни та доповнення (додаткові угоди) до договору мають юридичну силу, якщо вони підготовлені у письмовій формі, підписані уповноваженими особами, скріплені печаткою (за наявності) та передані іншій стороні.

2.3. Офіційною мовою договірних документів є українська мова.

ІІІ. Ризики сторін і їх страхування

3.1. В усіх випадках, за винятком перерахованих у п.3.2, Підрядник несе ризик знищення або пошкодження робіт з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до прийняття об’єкта в експлуатацію. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення недоліків, виявлених після прийняття об’єкта в експлуатацію, в межах гарантійного періоду.

3.2. Замовник несе ризик знищення або пошкодження робіт внаслідок:

- обставин непереборної сили;

- недоліків переданої Підряднику проектної документації;

- зайняття будівельного майданчика чи використання без згоди з Підрядником неприйнятих робіт;

- невиконання своїх договірних зобов’язань, що зумовили появу ризику;

- інших об’єктивних обставин, які Підрядник не міг передбачити та допустити.

3.3. Якщо будь-які втрати чи пошкодження робіт виникнуть внаслідок ризику Підрядника, він упродовж узгоджених із Замовником термінів усуває їх за свій рахунок і забезпечує відповідність робіт умовам проекту.

3.4. У разі виникнення ризику знищення або пошкодження робіт, відповідальність за які несе Замовник, Підрядник без затримки має сповістити Замовника про його виникнення та можливі наслідки і, якщо це потрібно для збереження робіт, зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів. Замовник без затримки повинен розглянути повідомлення Підрядника, ухвалити відповідне рішення та сповістити про нього Підрядника. За необхідності він може запитати у Підрядника необхідні розрахунки та обґрунтування щодо продовження термінів завершення виконання робіт та/або договірної ціни та з їх урахуванням укласти з Підрядником додаткову угоду про усунення наслідків ризику та відновлення робіт.

3.5. Страхування ризиків, пов’язаних з діяльністю Підрядника, здійснюється за рахунок його власних коштів.

ІV. Якість робіт

4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам – Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

4.3. Замовник  контролює  відповідність  робіт,  матеріалів,  виробів,  конструкцій,  устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Не втручаючись у діяльність Підрядника, він має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і прийнятті;

- брати участь у перевірках правильності виконання та прийнятті прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявність і правильність ведення виконавчої документації.

4.4. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про припинення робіт. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний увідповіднити їх встановленим вимогам.

4.5. Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в т. ч. надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань додаткові витрати на їх здійснення, якщо виявиться невідповідність робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або якщо Замовник не був своєчасно запрошений Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, буде відшкодовуватись за рахунок Підрядника.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

V. Ціна договору

5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника  на момент укладання даного договору складає _______________________________________________

Оплата робіт здійснюється за рахунок коштів ____________.

5.2. Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору.

5.3. Перерахунок договірної  ціни  може бути здійснений в бік зменшення  без зменшення обсягів закупівлі.

VІ. Порядок здійснення оплати.

Фінансування та розрахунки за виконані роботи

6.1. Замовник зобов’язаний забезпечувати фінансування робіт в обсязі, передбаченому даним Договором. Оплата за виконані роботи за формами КБ-2в, КБ-3) проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника. Оплата може здійснюватися частинами: в такому випадку оплачуються фактично виконані Підрядником частини робіт за даним договором. Остаточний розрахунок з підрядником здійснюється після повного фактичного завершення робіт Підрядником.

6.2. У разі відсутності на рахунках Замовника  коштів, не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійсняється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій рахунок.

6.3. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акти  прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником.

Замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи . Оплата може здійснюватися за частину фактично виконаних Підрядником робіт.

6.4. Замовник   надає Підряднику аванс у розмірі 30 відсотків вартості обсягу робіт, що виконуються за даним Договором. Перерахування авансу здійснюватиметься  протягом 5 календарних днів з дня підписання даного  Договору на розрахунковий рахунок  Підрядника, вказаний в даному Договорі.

Аванс може бути використаний Підрядником    на закупівлю необхідних для виконання даного Договору  матеріалів, конструкцій, виробів та оплату  робіт протягом дії даного Договору.

Замовник має право вимагати повернення сум авансу у разі розірвання даного Договору у випадках, передбачених  пунктом 21.3 даного Договору.

6.5. Замовник за участю Підрядника має право скорегувати вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті у випадках:

- необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт,

- невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок,

- невідповідності договірній ціні;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

Спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі розрахунків і з яких сторони не дійшли згоди, вирішуються у визначеному правовими нормами порядку.

6.6. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється Підрядником, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Підрядник планує отримувати на об’єкті будівництва.

6.7. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати у договірній ціні здійснюється Підрядником згідно з п. 3 та 4 розділу ІІ «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 р. № 281) з урахуванням положень галузевих (міжрегіональних), територіальних угод та колективних договорів.

6.8. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого Підрядником за погодженням із Замовником (інвестором) у договірній ціні.

VІІ. Виконання робіт (терміни і умови їх перегляду)

7.1. Загальний термін виконання робіт, передбачених договором – до 01. 11. 2023 року.  Термін виконання може бути подовжено за згодою сторін, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі, але не виключно,  обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, в інших випадках, якщо такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, про що Сторони складають  та підписують додаткову угоду. Роботи можуть бути виконані достроково.

7.1.1. У  разі якщо погодні умови (температурні показники), аварійні  або планові відключення електричної енергії, повітряні тревоги,   інші фактори  унеможливлюють якісне  виконання робіт у строки, вказані в пункті 7.1.  Договору,  дія  виконання робіт ( дія Договору)  продовжується, про що сторони  складають Додаткову угоду.

7.2. Місце виконання робіт:

7.3. Якщо у  Замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг, дана закупівля повинна здійснюватись без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, відповідно підпункту 8 пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 із змінами та доповненнями.   При цьому  така  закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

В такому випадку Сторона даного Договору, яка виявила необхідність виконання таких робіт, звертається до іншої Сторони з листом та  ін. документами, які обґрунтовують необхідність та обсяги виконання додаткових робіт після цього здійснюється коригування первісної   проектно-кошторисної документації  та проходження нею експертизи. Виконання додаткових робіт здійснюється після укладання між Сторонами   окремого  Договору на їх виконання.

VІІІ. Представники Сторін на будівельному майданчику

8.1. Сторони впродовж 7 календарних днів після підписання Договору офіційно визначають своїх повноважних представників на будівельному майданчику

Повноважний представник Замовника_______________________________________________

Повноважний представник Підрядника ______________________________________________

8.2. Якщо будь-яка Сторона в процесі виконання Договору ухвалить рішення про зміну повноважного представника, вона за 7 календарних днів до ухвалення такого рішення сповістить про це іншу Сторону.

ІХ. Надання та використання будівельного майданчика

9.1. Замовник за актом передає, а Підрядник приймає будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом 5 днів з дня підписання Договору.

9.2. Підрядник може використовувати будівельний майданчик для виконання робіт упродовж всієї доби і в усі дні тижня.

9.3. Підрядник відповідає впродовж терміну виконання робіт за огородження будівельного майданчика, його освітлення, охорону, використання лише для цілей Договору, допуск на нього працівників Підрядника, субпідрядників, Замовника, недопущення порушень громадського порядку.

9.4. Підрядник повинен своєчасно усувати з будівельного майданчика сміття, непотрібні для подальших робіт будівельну техніку та матеріали, тимчасові споруди та приміщення.

9.5.  Підрядник повинен відшкодовувати Замовнику послуги з електропостачання, водопостачання/водовідведення, опалення ( під час опалювального сезону)  на підставі окремого Договору відшкодування.

Х. Забезпечення проектною документацією

10.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник. Він передає Підряднику проект упродовж 5 днів після укладання Договору. Передача робочої документації буде здійснюватись в процесі виконання робіт за графіком, що буде узгоджуватись Сторонами, в кількості 2 примірників.

10.2. Підрядник подає Замовнику графік виконання робіт упродовж 5 днів після підписання Договору.

10.3. Замовник має право вносити зміни до проектних документів у встановленому порядку.

# ХІ. Матеріально-технічне забезпечення

11.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, технологічного устаткування здійснює Підрядник. Він контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

11.2. Підрядник здійснює закупівлю матеріалів відповідно до проектної документації.

11.3. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів, закупівлю яких здійснено за рахунок авансу.  Підрядник не має права використовувати ці ресурси для виконання робіт на інших об’єктах.

ХІІ. Залучення для виконання робіт субпідрядників

12.1. Підрядник має право за письмовим погодженням із Замовником залучати до виконання робіт субпідрядників. Їх погодження здійснюється на підставі письмової інформації Підрядника, яка надається Замовнику не пізніш як за 5  днів до їх залучення до виконання робіт.

12.2. Замовник має право відмовити у залученні запропонованих Підрядником субпідрядників за відсутності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, недостатньої професійності, існування фактів недотримання договірних зобов’язань у минулому, порушення справи про банкрутство, незадовільного фінансового становища, інших подібних обставин, які відповідно до обґрунтування Замовника будуть негативно впливати на виконання Договору.

12.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Замовник має право ухвалювати рішення та давати вказівки щодо виконання робіт субпідрядникам тільки через Підрядника.

12.4. Підрядник забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення існуючих проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов’язань і контролює хід їх виконання, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої дії.

ХІІІ. Робоча сила

13.1. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник.

Він повинен дотримуватись трудового законодавства, створювати належні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику.

13.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, дотримання техніки безпеки, протипожежної безпеки,  вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку, інших антигромадських вчинків.

13.3. Замовник має право за відповідного обґрунтування зажадати від Підрядника усунення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників.

ХІV. Організація виконання робіт

14.1. Підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці.

14.2. Підрядник забезпечує дотримання на будівельному майданчику техніки безпеки та пожежної безпеки. Він разом із субпідрядниками створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

14.3. Підрядник щомісячно інформує Замовника про хід виконання робіт за звітний період, в т. ч. про причини відхилень від графіків виконання робіт.

14.4. Підрядник забезпечує комплектацію та зберігання одного комплекту проектної документації та змін до неї на будівельному майданчику та зобов’язаний надавати їх для користування Замовнику за його проханням у робочий час.

14.5. Підрядник протягом 30 днів після завершення робіт повинен надати Замовнику всю виконавчу документацію, передбачену ДБН А.3.3-5:2016.

14.6. Підрядник забезпечує ведення та передачу Замовнику після завершення будівництва передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в т. ч.: документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.

ХV. Прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта

15.1. Підрядник здає завершений будівництвом і готовий до експлуатації об’єкт Замовнику. Для прийняття об’єкта Підрядник передає Замовнику всю визначену чинним законодавством документацію.

Виявлені Замовником в процесі прийняття об’єкта недоліки в роботах, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок.

15.2. Якщо об’єкт з вини Підрядника не буде прийнятий в експлуатацію Замовником, Підрядник зобов’язаний у визначений термін усунути допущені недоліки і пред’явити об’єкт для повторного прийняття. У разі небажання чи неспроможності Підрядника це зробити Замовник, завчасно попередивши Підрядника, може усунути недоліки своїми силами або залучити до цього іншого виконавця із компенсацією витрат за рахунок Підрядника. Для відшкодування цих витрат можуть бути використані кошти, недоплачені Підряднику у зв’язку із застосуванням у розрахунку за виконані роботи поправочного коефіцієнта.

15.3. У разі виявлення в процесі прийняття об’єкта недоліків у роботах, усунути які неможливо й існування яких погіршує показники об’єкта порівняно з проектом, Замовник має право вимагати від Підрядника компенсації збитків.

15.4. Реєстрація Декларації про готовність об’єкта до експлуатації є підставою для проведення остаточних розрахунків за виконані роботи.

15.5. Витрати на організацію роботи по прийняттю об’єкта в експлуатацію покриваються Підрядником.

ХVІ. Гарантійні терміни експлуатації об’єкта

16.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проекту впродовж 3 років. Гарантійний термін експлуатації об’єкта починається з дати прийняття об’єкта в експлуатацію і переривається на час, упродовж якого об’єкт не міг використовуватись внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

16.2. Замовник  у  разі  виявлення  впродовж  гарантійного  терміну  експлуатації  об’єкту недоліків, відповідальність  за  які  несе  Підрядник,  зобов’язаний  без  затримки сповістити  Підрядника і запросити його для складання відповідного акта з визначенням у ньому термінів усунення виявлених недоліків. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні акту,  Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт для усунення недоліків Підряднику. Якщо Підрядник не забезпечить усунення у визначені терміни встановлених недоліків, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця з компенсацією витрат на виконання цієї роботи та завданих збитків за рахунок Підрядника.

ХVIІ. Права та обов’язки Сторін

17.1. Замовник зобов’язаний:

17.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи Підряднику.

17.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

17.2. Замовник має право:

    - Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

17.2.2. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реальної наявності коштів. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

17.2.3. Безперешкодного доступу до робіт, що виконуються Підрядником, для перевірки строків та якості робіт, що виконуються.

17.2.4. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкту відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, до усунення недоліків Підрядником.

17.2.5. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт.

17.2.6. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

17.2.7. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником розумний строк, Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

17.3.  Підрядник зобов’язаний:

17.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.

17.3.2. Перед укладанням договорів субпідряду зі спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання роботи за цим Договором, отримувати письмову  згоду на це Замовника.

17.4.  Підрядник має право:

17.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи з урахуванням положень цього Договору. .

17.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

17.4.3. Залучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб.

ХVІІІ. Відповідальність Сторін

18.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

18.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості виконання робіт Замовником з Підрядника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт (послуг). Визначення обсягів та вартості неякісно виконаних робіт проводиться представниками Замовника та Підрядника та оформлюється актом. При необхідності до складання акту залучається незалежний експерт, вартість послуг якого сплачує Підрядник.  Якщо Підрядник відмовляється  взяти участь у складанні вищезазначеного Акту, такий акт може бути складений Замовником за  відсутності Підрядника.

18.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за діючим договором Підрядник сплачує  за вимогою Замовника  неустойку у формі штрафу за кожний день прострочення термінів завершення робіт у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаної роботи, незалежно від сплати штрафних санкцій, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику авансові кошти з урахуванням індексу інфляції.

Якщо термін завершення робіт прострочено понад 30 днів, Підрядник додатково за вимогою Замовника сплачує штраф у розмірі 7 відсотків від вартості невиконаних робіт.

ХІХ. Обставини непереборної сили

19.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

19.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

19.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

19.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 днів з дня розірвання цього Договору.

ХХ. Вирішення спорів

20.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

20.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

20.3. Суперечки щодо порушення договірних зобов’язань, з яких Сторони не дійшли згоди у добровільному порядку, направляються для вирішення у відповідний господарський суд.

До звернення в господарський суд потерпіла Сторона направляє винній Стороні підготовлену згідно з правовими нормами письмову претензію. Винна Сторона у місячний термін з дня отримання претензії розглядає її, запитує, якщо це необхідно, додаткові обґрунтування претензії і дає відповідь незалежно від того, отримала вона чи ні додаткові обґрунтування.

20.4. Якщо винна Сторона впродовж місяця не дасть відповіді на претензію або без обґрунтування відмовиться повністю чи частково її задовольнити, потерпіла Сторона у визначеному порядку звертається з позовом до господарського суду про застосування до винної Сторони майнової відповідальності у примусовому порядку.

20.5. Сплата неустойки та відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов’язань Сторону від їх виконання.

ХХІ. Внесення змін до Договору та його розірвання

21.1. Зміни і доповнення до цього Договору здійснюються за ініціативою будь-якої Сторони з укладанням додаткової угоди. Перегляд змін і доповнень до Договору відбувається з урахуванням вимог Цивільного та Господарського кодексів України та Закону України «Про публічні закупівлі»     (ст. 41) та Постанови КМУ  №1178 від 12.10.2022 року із змінами та доповненнями:

21.1.1  зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

21.1.2. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

21.1.3.  покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

21.1.4.  продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

21.1.5.  погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

21.1.6.  зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

21.1.7.  зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

21.1.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону

21.2. Розірвання Договору може відбуватися за ініціативою Замовника або Підрядника.

21.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

- затримка початку виконання робіт з вини Підрядника більш як на 20 днів;

- суттєве порушення договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору, в т.ч. через відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на один та більше місяці, грубі порушення будівельних норм і правил;

- несвоєчасне завершення робіт та здача об'єкту в експлуатацію;

- банкрутство або порушення справи про банкрутство  Підрядника;

- невикористання авансу протягом терміну, передбаченому Договором.

21.4. Сторона, яка приймає рішення розірвати Договір, повинна попередити про це іншу Сторону та обґрунтувати причину не менш як за 3 дні до припинення робіт. Якщо таке рішення приймається у зв’язку з порушенням договірних зобов’язань, винній Стороні попередньо надається необхідний для усунення цих порушень термін.

21.5. Про розірвання Договору Замовник попереджає Підрядника письмово за 3 календарних дні. У повідомленні Замовник зазначає дату, з якої договір вважається розірваним.

21.5.1. Якщо протягом 5 робочих днів з моменту отримання підрядником листа про розірвання договору та додаткової угоди про розірвання, яка направляється цінним листом з повідомленням на адресу Підрядника, вказану в даному Договорі,  до Замовника не надходить підписаний екземпляр додаткової угоди, або мотивовані заперечення щодо відмови від її підписання, ця додаткова угода вважається підписаною Підрядником без заперечень. Ризик неотримання листа та додаткової угоди про розірвання несе Підрядник одноособово.

21.6. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника, він приймає від Підрядника за актом виконані роботи, наявні на будівельному майданчику і потрібні для здійснення подальших робіт матеріали, устаткування і доручає завершення робіт іншому виконавцю.

У цьому випадку Підряднику компенсується вартість прийнятих за актом робіт, матеріалів, устаткування, що не були оплачені на момент їх прийняття.

Виникнення у визначенні кінцевих розрахунків розбіжностей між Сторонами не може         слугувати підставою для зволікання передачі будівельного майданчика, виконаних робіт і підписання відповідного акта. Розгляд таких розбіжностей, якщо Сторони не дійдуть згоди, має здійснюватися в судовому порядку.

21.7. У разі розірвання Договору з ініціативи Підрядника, він за актом передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, матеріали, устаткування, які не можуть бути використані Підрядником під час виконання робіт на інших об’єктах будівництва, пред’являє для оплати вартість неоплачених робіт і матеріальних ресурсів.

ХХІІ. Строк дії договору

22.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до         31.12.2023  року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

Дія  Договору та строку виконання зобов’язань щодо  виконання робіт може бути продовжена  у разі  існування  об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження  за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Спосіб підтвердження таких обставин визначається Сторонами Договору за погодженням в кожному конкретному випадку .

Термін дії гарантійних зобов’язань вказаний в п.16.1. даного Договору.

22.1.1. У випадку несвоєчасного надходження коштів на рахунки Замовника, Сторони продовжують термін дії договору, про що укладають додаткову угоду.

ХХІІІ. Інші умови

23.1. Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з укладанням даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законами України «Про захист персональних даних» та «Про відкритість використання публічних коштів», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані та інформація, з дати підписання даного Договору.

23.2.  Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно, протягом 5 (п’яти) робочих днів, у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну.

23.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХХІV. Додатки до Договору

Невід’ємними частинами  цього Договору є договірна ціна та календарний план робіт.

ХХV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» |  |
| 25009, Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5 |  |
| Код ЄДРПОУ 36421504 |  |
| Р/р |  |
| ІПН 364215011238 |  |
| Тел.(0522)33-20-50 |  |
| E-mail kzpo@krmr.gov.ua | Вказати E-mail |
| Посада ________________/______________/ Підпис ПІБ |  |