Додаток № 4
до тендерної документації
Договір підряду № ____
с. Мала Любаша «___» __________ 2022 р.

Малолюбашанська сільська рада, в особі ________________________________ ____________________________________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Замовник),, з однієї сторони, та _______________________________________________________ в особі ________________________________________, надалі – «Підрядник» з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір підряду за результатами процедури закупівлі ID ______________________ , далі – Договір, про наступне:
1. Предмет Договору
1.1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується своїми силами та на свій ризик відповідно до умов даного Договору та вимог Замовника здійснити “ Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Маща Рівненського району Рівненської області» (надалі - роботи), з додержанням вимог будівельних норм та умов цього Договору, виконати роботи в терміни, передбачені даним Договором, усунути недоліки, що будуть зумовлені неякісним виконанням робіт.

2. Ціна Договору
2.1. Ціна Договору визначена відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва», погоджена Сторонами у Договірній ціні (Додаток № 1) та становить ____________ грн. (_____________ гривень _______ копійок) в т.ч. ПДВ - __________ грн.
2.2. З урахуванням ст. 48 Бюджетного кодексу України зобов’язання Замовника щодо оплати виконаних робіт виникають виключно при наявності та в обсягах відповідного бюджетного призначення, затвердженого для Замовника на фінансування закупівлі протягом поточного бюджетного періоду. Виконання та оплата вартості залишкового обсягу робіт, сума яких перевищує розмір наявного бюджетного призначення, здійснюється виключно за умови затвердження додаткових бюджетних асигнувань для Замовника протягом відповідного бюджетного періоду.
2.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
2.4. Договірна ціна є динамічною.
2.5. Ціна Договору включає вартість матеріалів, обладнання та устаткування, доставки їх до місця виконання Робіт, вантажно-розвантажувальних робіт, робіт, податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.
2.6. Оплата здійснюється в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період.
  1. Джерело фінансування робіт згідно цього Договору: кошти місцевого бюджету.

3. Порядок розрахунків

3.1. Учасник зобов’язується приступити до виконання робіт з дня наступного за укладенням Договору.
Строк виконання робіт до 25.12.2022.
3.2. Підрядник має право достроково виконати роботи за Договором.
3.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником.
3.4. Договір вважається виконаним після виконання робіт, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.
3.5. Строки виконання Робіт та термін дії договору можуть бути змінені Сторонами з внесенням відповідних змін до чинного Договору в разі:
виникнення обставин непереборної сили;
невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), кошторисної документації, ресурсів тощо);
затримки/відсутності фінансування;
внесення змін до кошторисної документації;
дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами;
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
При цьому Замовник має право прийняти рішення про уповільнення темпів виконання Підрядником Робіт, їх зупинення з внесенням відповідних змін у даний договір. Про прийняте рішення згідно даного пункту, Замовник зобов’язується письмово повідомити Підрядника в триденний термін про таке рішення з наведенням відповідних підстав.
3.6. При несвоєчасному початку виконання робіт з вини Підрядника, Замовник попереджає Підрядника про порушення ним умов договору і, якщо у десятиденний термін не відбудеться істотних змін, може розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків.
3.7. Підрядник відповідальний за збереження матеріальних цінностей на об’єкті протягом всього періоду виконання робіт, забезпечує можливість доступу до нього Замовника згідно з умовами чинного договору.
3.8. Підрядник залучає для виконання Робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці на об’єкті.
  3.9. Відсутність бюджетних асигнувань, або затримка здійснення платежів казначейською службою не є підставою для застосування штрафних санкцій до Замовника.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти другій Стороні у виконанні її обов’язків.
4.2. Замовник має право:
не здійснювати оплату матеріалів, обладнання та устаткування, перелік якого не був попередньо узгоджений Підрядником із Замовником у порядку, визначеному Договором;
відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником;
здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здiйснення технiчного нагляду i контролю третiй особi, зокрема спецiалiзованiй органiзацiї (консультацiйнiй, проєктнiй, iнжинiринговiй тощо) або спецiалiсту, якi мають вiдповiднi дозвiльнi документи. Делегування Замовником своїх повноважень не звiльняє його вiд вiдповiдальностi перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договiрних зобов’язань, а також не позбавляє права здiйснювати контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
відмовитися від Договору та вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо останній своєчасно не розпочав Роботи за чинним Договором або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк вказаний в Договорі стає неможливим;
вiдмовитися вiд Договору в будь-який час до закiнчення виконання робіт;
ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. Розміри збитків Замовник визначає самостійно;
вимагати вiдшкодування завданих йому збиткiв, зумовлених порушенням цього Договору;
повернути акти Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;
інші права, передбачені умовами Договору, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами.
4.3. Замовник зобов'язаний:
 передати Підряднику кошторисну документацiю відповідно до Договору;
сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконаннi робiт;
прийняти в установленому порядку роботи;
оплачувати виконанi роботи, прийняті до умов Договору;
негайно повiдомити Підрядника про виявленi недолiки в роботi;
забезпечити здiйснення технiчного нагляду протягом усього перiоду будiвництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством;
виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
4.4. Підрядник має право:
зупиняти роботи у разi невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливостi проведення Підрядником робiт;
вiдмовитися вiд Договору у разi, коли додержання вказiвок Замовника стосовно способу виконання робiт загрожує життю та здоров’ю людей, чи призводить до порушення екологiчних, санiтарних правил, правил безпеки та iнших встановлених законодавством вимог;
змінювати обсяги і види робіт в межах кошторисної вартості за погодженням із Замовником;
iнiцiювати внесення змiн у цей Договір;
iншi права, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
4.5. Підрядник зобов'язаний:
виконати з використанням власних ресурсiв та у встановленi Договором строки роботи вiдповiдно до кошторисної документацiї;
одержати встановленi законом дозволи на виконання окремих видiв робiт, якщо отримання таких дозволів вимагається у відповідності до вимог чинного законодавства;
своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказiвок стосовно способу виконання робiт загрожує їх якостi або придатностi, та про наявнiсть iнших обставин, якi можуть викликати таку загрозу;
передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закiнченi роботи;
вжити заходiв до недопущення передачi без згоди Замовника кошторисної документацiї (примiрникiв, копiй) третiм особам;
забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про виконання цього Договору;
своєчасно усувати недолiки робiт, допущенi з його вини;
вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та цього Договору завданi Замовнику збитки;
iнформувати в установленому порядку Замовника про хiд виконання зобов’язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхiднi для їх усунення;
протягом трьох робочих днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити територію від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень;
приймати участь в контрольних обмірах для підтвердження об’єму виконаних робіт при проведенні перевірок уповноваженими контролюючими органами, за запитом;
у разі, якщо при перевірці уповноваженими контролюючими органами об’єму виконаних робіт, вартості матеріалів, буде виявлено завищення вартості робіт, матеріалів, Підрядник протягом трьох днів з дня його повідомлення Замовником, зобов’язаний оформити акти на зменшення вартості робіт та/або ціни на матеріали, і повернути надмірно сплачені кошти на рахунок Замовника;
виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
4.6. Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про будь-які зміни в статусі платника податків протягом трьох днів з моменту реєстрації вказаних змін.

5. Забезпечення робiт кошторисною документацiєю
5.1. Забезпечення робiт кошторисною документацiєю, її погодження за потреби з уповноваженими державними органами здiйснюється Замовником.
  1. Замовник зобов’язаний перед початком виконання Підрядником робіт передати Підряднику в необхідній кількості примiрники кошторисної документацiї. Додатковi примiрники кошторисної документацiї передаються за домовленiстю Сторiн.
  2. Передача некомплектної кошторисної документацiї, а також кошторисної документацiї, що не вiдповiдає регiональним i мiсцевим правилам забудови, державним будiвельним нормам та iншим нормативним документам, не дозволяється.
  3. Підрядник зобов’язаний до початку виконання робiт перевiрити комплектнiсть кошторисної документації та її вiдповiднiсть установленим вимогам. У разi виявлення невiдповiдностi кошторисної документацiї установленим вимогам Підрядник повинен негайно повідомити про це Замовника.
  4. Сторона, яка одержала вiд iншої Сторони iнформацiю (технiчну, комерцiйну та iншу), що захищається законом, а також iнформацiю, яка може розглядатися як комерцiйна таємниця, не має права повiдомляти її третiм особам без згоди iншої Сторони.
  5. Авторськi права на кошторисну документацiю охороняються вiдповiдно до законодавства.

6. Забезпечення робiт матерiальними ресурсами та послугами
6.1. Підрядник забезпечує роботи матерiальними ресурсами, та вiдповiдає за їх якiсть i вiдповiднiсть вимогам, установленим нормативними документами та Договором.

7. Залучення до виконання робiт робочої сили
7.1. Для виконання робiт Підрядник залучає робочу силу в необхiднiй кiлькостi та вiдповiдної квалiфiкацiї.
7.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку працiвникiв (додержання правил i норм технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi, протипожежної охорони тощо), а також проведення вiдповiдного їх iнструктажу.
7.3. Замовник може вимагати вiд Підрядника вiдсторонення працiвникiв вiд виконання робiт з обґрунтуванням такої вимоги.

8. Органiзацiя виконання робiт
8.1. Підрядник зобов’язаний iнформувати Замовника про:
хiд виконання робiт;
забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсами;
залучення до виконання робiт робочої сили;
результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних ресурсiв;
загрозу виконанню договору пiдряду з вини Замовника.
8.2. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде i передає Замовнику пiсля завершення робiт документи про виконання цього Договору.

9. Контроль за вiдповiднiстю робiт та матерiальних ресурсiв встановленим вимогам, коштисній документацiї та цього Договору
9.1. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для їх виконання, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв i нормативних документiв у галузi будiвництва, кошторисній документації та цьому Договору.
9.2. Замовник здiйснює контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт вiдповiдно до частини першої статтi 849 Цивiльного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.
9.3. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник приймає рiшення про усунення Підрядником допущених недолiкiв або про зупинення виконання робiт.
9.4. Підрядник, у разi виявлення невiдповiдностi матеріальних ресурсiв, необхідних для виконання робіт, встановленим вимогам, зобов’язаний негайно провести їх замiну.
9.5. Роботи, виконанi з використанням матерiальних ресурсiв, що не вiдповiдають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

10. Приймання-передача закiнчених робiт
10.1. Пiсля одержання повiдомлення Підрядника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.
10.2. Передача виконаних робiт Підрядником i приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних робіт за формою КБ-2в згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
10.3. Замовник зобов’язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.
10.4. У випадку відмови Замовника укласти акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, що підготовлений Підрядником, Замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Підрядника про причину відмови від укладення такого акту. Протягом 10 днів з дати отримання Підрядником повідомлення про причину відмову укласти акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення.
10.5. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Підрядником Замовнику акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний, або Замовник не надав Підряднику письмової відмови у підписанні такого акту, виконані Підрядником роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень та підлягають оплаті, за винятком випадків, коли прийняття Замовником робіт у вказані строки було неможливим з незалежних від останнього причин.
10.6. У разi виявлення в процесi приймання-передачi закiнчених робiт недолiкiв, допущених з вини Підрядника, останній зобов’язаний усунути їх протягом не більше ніж 10 днів i повторно повiдомити Замовника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт у встановленому цим Договором порядку.
10.7. Якщо виявленi недолiки не можуть бути усуненi Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право вiдмовитися вiд прийняття таких робiт або вимагати вiдповiдного зниження договiрної цiни чи компенсацiї збиткiв.
10.8. Якщо Замовник не розрахувався за виконанi роботи або не сплатив iншi суми, належнi Підряднику, останній попередньо повiдомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закiнчених робiт, невикористаних матерiальних ресурсiв та iншого майна. Порушення строкiв передачi закiнчених у цьому разi вважається таким, що спричинено з вини Замовника i передбачає вiдшкодування витрат Підрядника, зумовлених цим порушенням.

11. Проведення розрахункiв за виконанi роботи
11.1. Розрахунки за виконанi роботи проводяться на пiдставi документiв про обсяги виконаних робiт форми КБ-2в та їх вартiсть форми КБ-3. Документи про виконанi роботи та їх вартiсть складаються i пiдписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевiряє цi документи i в разi вiдсутностi зауважень пiдписує їх. Пiсля пiдписання документiв Замовник зобов’язаний оплатити виконанi роботи протягом 20-ти банківських днів.
11.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватиметься протягом 10-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій рахунок.
11.3. У разi виявлення невiдповiдностi робiт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягiв або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цiн, розцiнок та iнших помилок, що вплинули на цiну виконаних робiт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що пiдлягає сплатi.
11.4. Виконані на свій ризик Підрядником роботи без підтвердження фінансування Замовником не приймаються.

12. Гарантiйнi строки і якість закiнчених робiт та порядок усунення виявлених недолiкiв (дефектiв)
12.1. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до цього Договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк на роботи становить ____________ років від дня прийняття робіт Замовником.
12.2. Початком гарантiйних строкiв вважається день остаточного прийняття Замовником виконаних робіт, що підтверджується у порядку, передбаченому цим Договором.
12.3. Підрядник вiдповiдає за недолiки (дефекти), виявленi в закiнчених роботах протягом гарантiйного строку, якщо вiн не доведе, що:
недолiки були вiдомi або могли бути вiдомi Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначенi в актi;
недолiки виникли внаслiдок:
природного зносу результату закiнчених робiт;
неправильної експлуатацiї або неправильностi iнструкцiй щодо експлуатацiї об’єкта ;
неналежного ремонту, проведеного самим Замовником, або залученими ним третiми особами;
iнших незалежних вiд Підрядника обставин.
12.4. У разi виявлення Замовником недолiкiв (дефектiв) протягом гарантiйних строкiв, вiн зобов’язаний у письмовій формі та у строк, що не перевищує 30 днів з моменту виявлення таких недоліків, повiдомити про це Підрядника i запросити його для складення вiдповiдного акта про порядок i строки усунення виявлених недолiкiв (дефектiв).
12.5. Якщо Підрядник вiдмовився взяти участь у складеннi акта, або будь-яким чином не відреагував на повідомлення Замовника у строк не більше ніж 10 днів з моменту направлення такого повідомлення Замовником, останній має право скласти такий акт iз залученням незалежних експертiв i надiслати його Підряднику.
12.6. Підрядник зобов’язаний усунути виявленi недолiки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення, але не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту направлення Замовником Підряднику відповідного повідомлення .
12.7. У разi вiдмови Підрядника усунути виявленi недолiки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або iз залученням третiх осiб. У такому разi Підрядник зобов’язаний повнiстю компенсувати Замовнику витрати, пов’язанi з усуненням зазначених недолiкiв, та завданi збитки.
12.8. Усі дефекти, недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, Підрядник (його правонаступник) зобов'язаний усунути власними силами та за свій рахунок.
12.9. Якщо мiж Замовником i Підрядником виник спiр щодо усунення недолiкiв (дефектiв) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фiнансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крiм випадкiв, коли за результатами експертизи буде встановлено вiдсутнiсть порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв’язку мiж дiями Підрядника та виявленими недолiками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язанi з проведенням експертизи, фiнансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторiн, такi витрати покладаються на Підрядника.
12.10. Якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим Державним будівельним нормам, Закону України «Про охорону праці», вимогам і нормативам екологічної безпеки, правилам протипожежної безпеки, санітарним нормам, правилам електробезпеки та вимогам цього Договору.
12.11. В процесі виконання Робіт Підрядник забезпечує наявність документів, що засвідчують характеристики та якість матеріалів, конструкцій, устаткування.

13. Вiдповiдальнiсть сторiн за порушення зобов’язань за цим Договором та порядок урегулювання спорiв
13.1. Порушення зобов’язань за цим Договором є пiдставою для застосування господарських санкцiй, передбачених Господарським кодексом України, iншим законодавством.
13.2. Застосування господарських санкцiй до сторони, яка порушила зобов’язання за цим Договором, не звiльняє її вiд виконання зобов’язань, крiм випадкiв, коли iнше передбачено законом, чи Сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання зобов’язань.
13.3. У разi порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такi наслiдки:
припинення виконання зобов’язань за договором пiдряду внаслiдок односторонньої вiдмови Замовника вiд нього та у випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх обов’язків, розiрвання цього Договору;
змiна умов цього Договору;
застосування штрафних санкцій до Сторони, що допустила порушення своїх обов’язків;
вiдшкодування збиткiв.
13.4. Штрафні санкції застосовуються до Сторони, що допустила порушення своїх обов’язків, у повному розмiрi незалежно вiд вiдшкодування збиткiв.
13.5. У разі порушення зобов’язань за цим Договором, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:
за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних, тощо) робіт;
за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вартості договору.
13.6. Сторони зобов’язанi докладати зусиль до вирiшення конфлiктних ситуацiй шляхом переговорiв, пошуку взаємоприйнятних рiшень.
13.7. Для усунення розбiжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професiйних експертiв.
13.8. Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензiї чи звернення до суду.
13.9. У разi необхiдностi вiдшкодування збиткiв або застосування iнших санкцiй Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, з метою вирiшення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензiєю.
13.10. Претензiя розглядається в мiсячний строк з дня її одержання. Обґрунтованi вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.
13.11. У разi коли Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, протягом мiсяця не дасть вiдповiдi на претензiю або вiдмовиться повнiстю або частково її задовольнити, Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, має право звернутися з вiдповiдним позовом до суду.
13.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання зобов'язань за цим договором.
Оплата Підряднику згідно акту виконаних робіт буде здійснюватися після сплати ним штрафних санкцій ( пені, штрафу).

14. Обставини непереборної сили
14.1. Обставини непереборної сили (форс-мажор) означає надзвичайні та невідворотні обставини техногенного/природного/соціально-політичного/військового характеру/ обставини юридичного форс-мажору, тощо, які не існували під час укладення Договору, виникли поза волею Сторін та об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами.
14.2. Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану (у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та у відповідності до частини 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР та листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації проти України визнана надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами (обставинами форс-мажору) з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення.
14.3. Сторони дійшли згоди про те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною.
14.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України чи документи інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.
14.5. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
14.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

15. Порядок змін умов Договору та його розірвання
15.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

15.2. Внесення змiн у цей Договір чи його розiрвання допускається тiльки за згодою Сторiн, окрім випадків, передбачених цим Договором. У разi вiдсутностi відповідної згоди (окрім випадків, передбачених цим Договором) заiнтересована Сторона має право звернутися до суду.
15.3. Внесення змiн у цей Договір здійснюється шляхом укладення додаткової угоди (окрім випадків, визначених Договором).
15.4. Сторона Договору, яка вважає за необхiдне внести змiни у цей Договір чи розiрвати його, повинна надiслати вiдповiдну пропозицiю другiй Сторонi.
15.5. Сторона Договору, яка одержала пропозицiю про внесення змiн у цей Договір або розiрвання його, у десятиденний строк повiдомляє другу Сторону про своє рiшення. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обгрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір Сторони, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування. Відповідь Сторони, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною.
15.6. У разi коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змiн у цей Договір або розiрвання його чи у разi неодержання вiдповiдi в установлений строк з урахуванням часу поштового обiгу, заiнтересована Сторона може звернутися до суду.
15.7. Дія Договору припиняється:
- у зв’язку із повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
15.8. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 (десять) днів до передбаченої дати розірвання Договору. Розірвання договору не звільняє Сторони від своїх обов’язків щодо виконання об’ємів робіт на момент розірвання Договору.
15.9. Усі зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін і є невід’ємними частинами до Договору.
16. Строк дії Договору
16.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного виконання Сторонами взятих за цим Договором зобов'язань.
Дата підписання Договору зазначена на першій сторінці цього Договору.
16.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
17. Порядок вирішення спорів
17.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку.
17.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
18. Інші умови
18.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
18.2. Під час укладання договору Підрядник надає копію дозволу або копію ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
18.3. Сторони домовились про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних в процесі укладення та виконання цього Договору.
18.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, по одному - для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

19. Додаток до Договору
9.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1– «Договірна ціна».
20. Найменування та реквізити Сторін
ЗАМОВНИК:		ПІДРЯДНИК:
Малолюбашанська сільська рада / код за ЄДРПОУ 04386226 / вул. Соборна,10, с. Мала Любаша, / Рівненська область, поштовий індекс 35009, / тел. (03657) 5-44-00 / р/р ___________________ / УДКСУ в Костопільському р-ні / ___________ ____________________

Додаток № 1
до Договору № _____ від _______

ДОГОВІРНА ЦІНА

Вид договірної ціни: (динамічна)

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.
			всього	у тому числі:
				будівельних робіт
1	2	3	4	5

Замовник:		Підрядник:
Малолюбашанська сільська рада / код за ЄДРПОУ 04386226 / вул. Соборна,10, с. Мала Любаша, / Рівненська область, поштовий індекс 35009, / тел. __________________________ / р/р ___________________________ / УДКСУ в Костопільському р-ні / ______________ ________________