##### **Додаток №4** до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від

**Календарний план виконання робіт:**

«Реконструкція. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133 Енергоблок №6. Реакторне відділення. Модернізація системи управління машини перевантажувальної. Розробка проєктної документації». (Код ДК021-2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **етапу** | **Найменування робіт по договору і основних етапів його виконання** | **Строк виконання** | | **Документ, підтверджуючий факт надання** | **Вартість робіт (грн.), без ПДВ** |
| **початок** | **завер**  **шення** |
| 1 | Розробка завдання на проєктування, розробка робочого проєкту та ПЗАБ. | вересень 2022 | червень 2023 | накладна |  |
| 2 | Експертиза проєктної документації. | дата листа  щодо  проведення  позитивного ВК | грудень 2023 | Звіт |
|  | Разом: |  |  |  |
|  | Крім того, ПДВ 20%: |  |  |  |  |
|  | **Усього з урахуванням ПДВ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |