# Додаток 3

до тендерної документації

# ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

Київ									         «____» _____________202_ року

_______________________________  в особі _________________________________________
                           (повне найменування контрагента) 			            (посада, ПІБ особи уповноваженої на підписання договору)
 який(-а) діє на підставі _______________________(далі – Підрядник), з однієї сторони, та 
                                   (документ, який встановлює повноваження на підписання договору)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» в особі _________________________, який(-а) діє на підставі ___________________________________
(посада, ПІБ особи уповноваженої на підписання договору)	                      (документ, який встановлює повноваження на підписання договору)
(далі – Замовник), з другої сторони,

далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов’язується виконати роботи з Розроблення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх - ІІ, літ. "А" на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва, код 71322000-1 «Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва» за ДК 021:2015 (далі – роботи), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

1.2. Роботи, визначені п. 1.1 цього Договору, в себе включають:

1.2.1 Виконання комплексу робіт відповідно до Завдання на проєктування по об′єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх - ІІ, літ. "А" на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва» (далі – Завдання на проєктування), (Додаток__) до Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору та інших вихідних даних на проєктування, з дотриманням вимог чинного законодавства України, у відповідності до державних будівельних норм та нормативних документів.

1.2.2. Супровід наданої на експертизу створеної (розробленої) проєктної документації та усунення усіх виявлених експертною організацією зауважень, для отримання Замовником експертного звіту (позитивного).

1.3. Подання проєктної документації стадії - робочий проєкт (далі - РП) оформленої Підрядником відповідно до вимог національних стандартів, на експертизу, здійснює Замовник.

1.4. Місце знаходження об’єкта: м. Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 31-А.

1.5. Зміст, обсяги, склад робіт, що є предметом цього Договору, можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків та/або виробничих потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Критеріями оцінки та якості виконання роботи є:

- відповідність проєктній документації Завданню на проєктування, іншим вихідним даним на проєктування, вимогам законодавства, державних будівельних норм, кошторисних норм України та нормативів з ціноутворення в будівництві, нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена нормативно-правовими актами, та правил, чинних на момент передачі її Замовнику;

- отримання усіх погоджень відповідно до Завдання на проєктування та чинного законодавства України, що необхідні для проведення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію після капітального ремонту;

- експертний звіт (позитивний).

2.2. Підрядник, зобов’язується відшкодувати Замовнику всі збитки, нанесені у зв’язку з неналежною якістю виконаних робіт, відхилення від державних будівельних норм, кошторисних норм України та нормативів з ціноутворення в будівництві, нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена нормативно-правовими актами, та правил, чинних на момент передачі її Замовнику, якщо не доведе, що при реалізації проєктних рішень були допущені відхилення від робочої документації.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість робіт встановлюється в національній валюті України – гривні.

3.2. Вартість робіт (сума Договору), визначених в п.1.1 цього Договору є динамічною, та становить _________ грн (_______грн ______ к.), у тому числі ПДВ __% – _____________ грн (_____________________ грн _____ к.) відповідно до Договірної ціни на виконання робіт з «Розроблення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень з №1 по №14 (група приміщень №7), поверх - ІІ, літ. "А" на проспекті Глушкова Академіка, 31-А у Голосіївському районі м. Києва», (далі – Договірна ціна) (Додаток___) до Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.3. Вартість робіт (сума Договору) може бути змінена за взаємною згодою Сторін з підстав та у випадках, визначених чинним законодавством України, шляхом укладання відповідних додаткових угод до Договору.

3.4. Після проведення експертизи, усунення недоліків та отримання Замовником експертного звіту (позитивного) на проєктну документацію (стадія - робочий проєкт «РП»), вартість робіт (сума Договору) може бути уточнена (відкоригована) Сторонами в бік зменшення, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті                України – гривні.

4.2. Розрахунок за виконані роботи по цьому Договору здійснюється на підставі підписаного Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт (далі – Акт) протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту його підписання Сторонами.

4.3. Датою оплати вважається дата перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника.

4.4. Фінансове забезпечення зобов’язань Замовника за цим Договором здійснюється за рахунок коштів Замовника.

4.5. У разі дострокового, узгодженого Замовником терміну виконання Підрядником робіт за Договором, Замовник має право достроково прийняти виконані роботи та оплатити їх  відповідно до умов цього Договору.

5. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Виконання робіт здійснюється за письмовим замовленням Замовника, виходячи з його фінансових можливостей та виробничих потреб. Письмове замовлення направляється Підряднику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.2. Строк виконання робіт - протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дати направлення Замовником Підряднику письмового замовлення про початок виконання робіт.

5.3. Місце виконання робіт: територія Підрядника.

5.4. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами, відповідно до умов цього Договору та забезпечує якість виконаних робіт.

5.5. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконані роботи та всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, Субпідрядника(ів).

5.6. Залучення Підрядником до роботи Субпідрядника(ів), вартість роботи якого(их) складає не менш як 20% вартості договору про закупівлю, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а вартість роботи яких складає менш як 20% вартості договору про закупівлю, здійснюється за вибором Підрядника, за обов’язковим письмовим погодженням із Замовником.

5.7. Для виконання проєктних робіт Підрядник та залучений(і) ним Субпідрядник(и) (у разі залучення), має(мають) у своєму складі відповідальних виконавців, які згідно із законодавством одержали кваліфікаційні сертифікати (за відповідними напрямками), що підтверджують спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності).

5.8. Проєктна документація розробляється (створюється) Підрядником та залученим(и) Субпідрядником(ами) (у разі залучення) з урахуванням та дотриманням:

- основних даних та вимог, визначених в Завданні на проєктування, складеному та затвердженому Замовником за погодженням з Підрядником, та інших вихідних даних для проєктування;

- порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 №122) зі змінами.

- вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, кошторисних норм України і нормативів з ціноутворення у будівництві, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов цього Договору.

5.9. Клас наслідків (відповідальності) Об’єкта, зазначений в п.14.1 Завдання на проєктування, уточняється і визначається Підрядником і Замовником встановленим порядком, відповідно до вимог будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил, затверджених згідно із чинним законодавством, та підтверджується розрахунком, виконаним з урахуванням ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)».

5.10. Авторський нагляд з забезпечення відповідності виконання будівельних робіт проектній документації, протягом усього періоду будівництва, буде здійснюватись відповідно до вимог чинного законодавства, державних будівельних норм з дотриманням Порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 та ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом».

5.11. Кошторисна вартість будівництва (капітального ремонту) підтверджується позитивним експертним звітом, отриманим Замовником за результатами експертизи проєктної документації.

5.12. До направлення проєктної документації на експертизу, Підрядником здійснюється попереднє погодження проєктних рішень з Замовником, відповідно до Завдання на проєктування.

5.13. Завантаження проєктної документації та інших проєктних матеріалів (документів) до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва забезпечується Підрядником з дотриманням Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 (далі – Порядок №681).

5.14. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проєктів-аналогів, які не включаються до складу проєктної документації, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень (за необхідності) зберігаються у Підрядника (залученого(их) Субпідрядника(ів)), та надаються на вимогу Замовника відповідно до умов договору або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проєкту будівництва, у тимчасове користування.

5.15. Проєктна документація затверджується Замовником відповідно до вимог Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 (зі змінами), враховуючи техніко-економічні показники відображені в експертному звіті (позитивному).

5.16. Можливі додаткові обсяги проєктних робіт (на етапі проєктування) або зміни до прийнятих (затверджених) проєктних рішень (планувальних, конструктивних, технічних, технологічних тощо), які, в свою чергу, потребують їх коригування, що можуть виникнути на етапі будівництва об’єкта (авторського нагляду тощо), мають бути обґрунтовані генпроєктувальником та оформлені дефектним актом, погодженим з генпідрядною організацією, за необхідності іншими організаціями, та надані на розгляд і узгодження Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення змін до проєктної документації вирішуються у встановленому законодавством порядку.

5.17. Експертиза є завершальним етапом розроблення проєктної документації та проводиться за напрямками, узгодженими Замовником і Підрядником.

5.18. Експертиза проводиться експертною організацією, незалежно від форми власності, яка відповідає критеріям, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 №204 (зі змінами), враховуючи клас наслідків (відповідальності) об’єкта та джерела фінансування будівництва.

5.19. Визначення експертної організації та подання проєктної документації, оформленої Підрядником відповідно до вимог національних стандартів на експертизу, здійснюється Замовником. Вартість експертизи визначається за окремим договором. Повноцінний супровід створеної (розробленої) ПД та усунення усіх виявлених експертною організацією зауважень забезпечує Підрядник.

5.20. Здавання та приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами шляхом підписання Акта за цим Договором, який Підрядник після виконання робіт надає Замовнику в 2-ох оригінальних примірниках. Одночасно з Актом Підрядник надає Замовнику комплект проєктної документації (на паперових носіях у 4 (чотирьох) примірниках, належним чином оформлених та підписаних з боку Підрядника, та на електронних носіях або у вигляді електронних документів з розширенням «pdf» для графічної і текстової частини, та «pdf» і «ims» для кошторисної частини проєктної документації тощо). Без комплекту проєктної документації до Акта, роботи Замовником не приймаються.

5.21. Замовник зобов’язаний розглянути Акт та надану Підрядником відповідно до нього проєктну документацію протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання, підписати наданий Підрядником відповідний Акт та передати його Підряднику або надати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт з переліком зауважень та строками їх усунення.

5.22. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акта уповноважені особи Сторін, у 10-денний строк з моменту направлення Замовником Підряднику мотивованої відмови, складають акт з переліком виявлених недоліків та строків їх усунення Підрядником. Усунення недоліків Підрядник здійснює за власний рахунок. Після усунення Підрядником недоліків у повному обсязі Замовник підписує Акт.

5.23. Датою завершення виконання робіт за цим Договором вважається дата підписання обома Сторонами Акта.

5.24. Строки виконання робіт, за погодженням Сторін, можуть змінюватись лише з обґрунтованих підстав, шляхом внесення відповідних змін до Договору, про що Сторонами укладається відповідна додаткова угода.

5.25. У разі виникнення у однієї із Сторін об’єктивних причин щодо перенесення строків виконання робіт, ця Сторона не пізніше 10 (десяти) робочих днів, з моменту виникнення таких обставин, але, у будь якому випадку, не пізніше 10 (десяти) робочих днів до кінця строку виконання робіт, згідно п. 5.2 Договору, письмово повідомляє про це іншу Сторону з обґрунтуванням причини перенесення, після чого Сторони узгоджують нові строки виконання робіт відповідно до п.10.2, п.11.3, п.11.4 цього Договору.

5.26. Зобов’язання Підрядника вважаються виконаними в повному обсязі з дати підписання  обома Сторонами Акта за цим Договором.

5.27. Результатом виконання робіт за Договором є проєктна документація разом з експертним звітом (позитивним) (оригінал) отриманим Замовником та надання усіх погоджень, відповідно до чинного законодавства України та Завдання на проєктування, що необхідні для проведення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію після капітального ремонту.

5.28. Замовник набуває усіх авторських майнових прав на проєктну документацію після підписання Сторонами Акта за цим Договором. До Замовника переходить виключне майнове право на використання розробленої документації. Набуття Замовником виключних майнових авторських прав на документацію не потребує оформлення додаткових договорів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно прийняти виконані Підрядником роботи в разі відсутності зауважень щодо їх виконання або надати мотивовані зауваження.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати роботи відповідно до умов розділу 4 цього Договору.

6.1.3. У випадку припинення робіт з власної ініціативи оплатити Підряднику фактично виконаний обсяг робіт на підставі відповідного акта припинення робіт.

6.1.4. Ознайомити працівників Підрядника з правилами охорони праці та пожежної безпеки, діючими на території Замовника. Перед допуском до виконання робіт на території Замовника провести працівникам Підрядника інструктаж з питань охорони праці щодо порядку їх пересування та дотримання ними правил безпечного перебування на території Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором.

6.1.5.Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками Підрядника на території Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це Підрядника за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. У такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення про розірвання Договору.

6.2.2. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір (за умови відсутності на поточну дату заборгованості щодо оплати за виконану роботу за цим Договором) письмово повідомивши про це Підрядника не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання без будь-яких компенсацій за збитки, які Підрядник поніс або може понести, у зв’язку з таким розірванням Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення Підряднику про розірвання Договору.

6.2.3. У разі внесення Підрядника до санкційних списків та/або виявлення його співпраці або будь-яких зв'язків з підсанкційними особами, та/або застосування інших обмежувальних заходів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору, достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши письмово про це Підрядника, без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести через таке розірвання Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту направлення Замовником повідомлення про розірвання Договору.

6.2.4. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.5. Зменшувати обсяг робіт залежно від фінансових можливостей та/або своїх виробничих потреб шляхом внесення відповідних змін до цього Договору.

6.2.6. Залучати фахівців Замовника або сторонніх експертів для оцінки якості робіт Підрядника.

6.2.7. Відмовитись від прийняття виконаних Підрядником робіт, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо їх завдано внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Якісно та у встановлені строки виконати роботи відповідно до умов цього Договору.

6.3.2. Оформляти належним чином всі первинні документи та податкові накладні, дотримуючись вимог чинного законодавства та умов цього Договору.

6.3.3. За свій рахунок усунути виявлені недоліки у виконаних роботах.

6.3.4. Забезпечити повноцінний супровід створеної (розробленої) проєктної документації та усунення усіх виявлених експертною організацією зауважень.

6.3.5. Безумовно повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

6.3.6. При зміні статусу платника податків на прибуток та ПДВ надавати Замовнику протягом 5 (п’яти) днів відповідну інформацію з підтвердними документами, відповідно до п.11._Договору.

6.3.7. Забезпечити дотримання працівниками Підрядника вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, що регламентують вимоги до безпечного виконання ними робіт на території Замовника.

6.3.8. Розслідувати та брати на облік нещасні випадки, що трапилися з працівниками Підрядника під час виконання ними робіт на території Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором.

6.3.9. Надавати Замовнику належним чином оформлені податкові накладні/розрахунки коригування податкових накладних, складені в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), у порядку та строки, визначені чинним законодавством України. (зазначається, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість).

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно та в повному обсязі виконані роботи відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Залучати до виконання проєктних робіт третіх осіб (спеціалістів чи спеціалізовані проєктні організації) на умовах субпідряду відповідно до порядку, визначеному в розділі 5 цього Договору – за письмовим погодженням Замовника, відповідаючи при цьому перед Замовником за результати виконаних ними робіт.

6.5. Сторони мають право призупинити/припинити роботи у разі, якщо в процесі їх виконання виявиться недоцільність подальшого їх виконання. У разі тимчасової перерви (або неможливості виконання) робіт з причин, які не залежать від Підрядника, складаються двосторонні Акти про призупинення та відновлення робіт. У цьому випадку строк здавання робіт за згодою Сторін може відповідно подовжуватися.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання робіт або виконання їх не в повному обсязі, заявленому Замовником, відповідно до п.5.2 Договору, Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт.

7.3. У разі прострочення виконання робіт більш як на один місяць понад строк, визначений пунктом 5.2 Договору, Замовник має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору (повідомивши про це Підрядника письмово), стосовно невиконаних робіт без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести через таке розірвання Договору.

7.4. За порушення умов Договору щодо якості виконаних робіт з Підрядника стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт.

7.5. У разі виявлення невідповідності проєктної документації державним стандартам, нормам, вимогам, правилам тощо, Підрядник, на вимогу Замовника, зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі завдані збитки.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.7. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.8. У разі настання нещасного випадку, що стався з працівниками Підрядника на території Замовника під час виконання ними своїх обов’язків за Договором, розслідування проводиться відповідно до вимог «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, які не існували під час укладання цього Договору та виникли після його укладення поза волею та контролем виконавчої Сторони, таких як: пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго тощо (далі − форс-мажорні обставини).

8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дати настання/закінчення дії форс-мажорних обставин) письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення
форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.4. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджуються сертифікатом Торгово-промислової палати України. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за Договором після закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 1 (один) місяць поспіль, будь-яка Сторона вправі відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення або з п’ятого календарного дня від дати направлення такого повідомлення залежно від того, яка подія настане раніше.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством України порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення підписів печатками Сторін і діє до 31.03.2025 року включно.

10.2. Строк дії Договору та/або строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт можуть бути продовжені Сторонами у випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

10.3. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за Договором;

- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

# 11.1. Забезпечення виконання Підрядником зобов’язань за цим Договором здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору забезпечення від ____________ №____________ (надалі – Договір забезпечення).

# Розмір та порядок надання забезпечення визначається умовами Договору забезпечення.

11.2. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи та дозвільні документи (сертифікати тощо), які вимагаються чинним в Україні законодавством, наявність матеріально-технічної бази та технологій для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

11.3. Зміни, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством України.

Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюються шляхом оформлення додаткової угоди (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є його невід`ємною частиною.

11.5. Усі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення підписів печатками Сторін .

Якщо Підрядник є платником податку на додану вартість:

11.6. Порядок надання податкових накладних (розрахунків коригування):

11.6.1. Підрядник (платник ПДВ) зобов’язаний в установлені Податковим кодексом України строки скласти податкову накладну (розрахунок коригування), зареєструвати її (його) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та надати її (його) Замовнику за його вимогою відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України.

У разі, якщо Підрядник не зареєстрував податкову накладну (розрахунок коригування) в ЄРПН у передбачені Податковим кодексом України строки, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника кошти у розмірі суми ПДВ, яку Замовник фактично сплатив у складі перерахованих коштів Підряднику, але яку не було включено до податкового кредиту через порушення Підрядником своїх зобов’язань щодо реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) у ЄРПН.

11.6.2. Контактні дані Підрядника щодо передавання (реєстрації в ЄРПН) податкових накладних (розрахунків коригувань):

____________________________________________________________________________ (контактний(-і) телефон(-и), e-mail тощо)

Контактні дані Замовника для отримання податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) у програмі «M.E.Doc IS»: ___________________________________.

( контактний(-і) телефон(-и), e-mail тощо)

11._. Підрядник є _________________________________________________________. 
                                                                                                                                                                (зазначається статус платника податку(-ів))

11._. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11._. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються повідомляти в письмовій формі одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податку(-ів), інших реквізитів протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. Повідомлення направляється рекомендованим листом разом із підтвердними документами (витягом з реєстру, довідкою тощо). У таких випадках Сторони вносять зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди.

11._. Представники Сторін, уповноважені на укладення цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, у межах, необхідних для виконання Договору, та з дотриманням чинного законодавства України з питань захисту персональних даних.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11._. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, обмін кореспонденцією (листами, документами, повідомленнями) за цим Договором між Сторонами відбувається шляхом направлення рекомендованого листа за місцезнаходженням Сторони (одержувача) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або за його фактичною/поштовою адресою, якщо така 
зазначеним(-а,-ими) в розділі 13 «Місцезнаходження та реквізити Сторін» цього Договору.

11._. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

11._. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

__________ (форма та зміст додатків визначаються сторонами на момент укладання Договору).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН