**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському** **району, пр. Моторобудівників, буд. 34, м. Запоріжжя, 69068, орган місцевого самоврядування.**

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території)**

3.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**згідно Додатку 2**

4.Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: **1 послуга, Територія Шевченківського району м. Запоріжжя, 69068.**

5.Строк надання послуг: **до 21.11.2022 року. Строк надання послуг може бути продовжений у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 12.08.2022 № 573/2022**

6.Умови оплати:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подія** | **Опис** | **Тип оплати** | **Період,**  **(днів)** | **Тип днів** | **Розмір**  **оплати,**  **(%)** |
| Надання послуг | Згідно умов договору | післяплата | 15 | Бан  ківські | 100 |

7.Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 962 464,00** **грн. з ПДВ.**

8.Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): **07.10.2022 року**

9.Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): **12.10.2022 року**

10.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***„Ціна – 100%”.***

11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**

12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**

13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: **0,5 – 9 814,00**

**Інша інформація:**

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

**Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України** [**"Про електронні документи та електронний документообіг"**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) **та** [**"Про електронні довірчі послуги"**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19)**. Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти електронний цифровий підпис (ЕЦП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.**

Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

1. **Відхилення пропозиції учасника:**

***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:***

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

1. **Відміна закупівлі:**

***1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:***

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**2. *Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:***

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

*Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).*

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником ***протягом одного робочого дня*** з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель ***протягом одного робочого дня*** з дня ***автоматичної*** відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

1. **Строк укладання договору:**

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, ***не пізніше ніж через 20 днів*** з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.

1. **Загальна інформація:**

На виконання вимог Закону спрощена закупівля за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території) ***проводиться відповідно до положень статті 14 Закону.***

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення спрощеної закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення пропозиції *( у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог оголошення з боку учасників спрощеної закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники спрощеної закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цього оголошення та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Відповідність пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) підтверджується документами зазначеними в даному оголошенні, а також у вигляді листа-гарантії наступного змісту: *«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації»***.**

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях оголошення документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання  відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів.

Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір (далі – повідомлення) з переможцем спрощеної закупівлі, переможець спрощеної закупівлі протягом одного робочого дня з дня оприлюднення повідомлення завантажує в систему електронних закупівель файл з заповненою ціновою пропозицією за формою, згідно Додатку 4 до цього оголошення та розрахунком ціни пропозиції (калькуляція, договірна цін тощо), приведені у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону *(застосовується лише при умові, якщо в процесі електронного аукціону учасником було знижено ціну пропозиції в порівнянні з початковою ціною).*

**Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток № 1 – Підтвердження відповідності умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

Додаток № 2 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Додаток № 3 – Проект договору

Додаток № 4 – Цінова пропозиція

**Додаток 1**

*оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Підтвердження відповідності умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Для підтвердження відповідності умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, в складі пропозиції Учасники спрощеної закупівлі подають, шляхом завантаження наступних документів: | |
| 1 | Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника та укладення договору про закупівлю підтверджується одним з таких документів:  - для керівника учасника – випискою з протоколу засідання засновників або протоколом засідання засновників, копією наказу про призначення;  - копією довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою  або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу *-для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців)*  **-** копієюпаспорту у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами)- *для фізичних осіб,  фізичних осіб- підприємців.* |
| 2 | Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у виписці або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 3 | Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| 4 | Лист – згоду щодо дозволу на обробку персональних даних(***згідно Додатку 5*** до оголошення) |
| 5 | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:  “Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 6 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку 3 до Оголошення |
| 7 | Інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності (Вказати номер, строк дії ліцензії або документа дозвільного характеру, посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі, якщо таке посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то учасник замість строку дії зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 8 | Оригінал витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що службова (посадова) особа переможця закупівлі та фізична особа (фізична особа-підприємець переможець), які підписали пропозицію, не знятої чи не погашеної судимості не має. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 9 | **Підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази.**  Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника транспортних засобів, обладнання – перелік власної техніки, орендованої техніки, техніки згідно договору лізингу тощо, необхідних для надання послуг.  Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №з/п | Найменування машини, механізму або устаткування | Тип моделей, державний номер (у разі наявності) | Власне, орендоване, за договором лізингу,за договором надання послуг чи субпідрядної організації | Кількість, шт. | Строк експлуатації | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Транспортні засоби | | | | | | | Обладнання | | | | | |   В переліку обов’язково зазначається техніка, яка необхідна для виконання робіт та зазначена у технічному завданні.  Для підтвердження наявності зазначеної і довідці техніки необхідно надати копії документів, які підтверджують права власності на неї. В разі використання техніки за договором оренди/послуг – надати копію відповідного договору з зазначенням переліку техніки та копії документів, що підтверджують права власності орендодавця на зазначену техніку.  В разі договору лізингу – надати копію договору, з наданням копій документів, що підтверджують права власності лізингодавця.  Щодо інших правових підстав набуття права користування технікою надати підтверджуючи документи.  Копії документів, які засвідчують право власності, мають бути завірені власником, або надати сканкопії оригіналів документів.  Наявність обладнання підтверджується документами, які підтверджують право власності чи користування.  Замовник має право перед визнанням Учасника переможцем процедури закупівлі перевірити наявність зазначеної матеріально-технічної бази.  Довідка в довільній формі, що організація яка буде здійснювати поставки асфальтобетонних сумішей має у наявності дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. (Для підтвердження надати Договір поставки та копію Дозволу на викиди.) |
| 10 | **Підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.**  Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, що містить інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: у кількості не менше 4 працівників робітничих професій – асфальтобетонщиків або дорожніх робітників – (без урахування робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, та зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні сміття тощо) та наявності штату ІТП не менше 1-ї особи, згідно форм у вигляді, наведеному нижче. (Учасник не повинен відступати від наведених форм; подається Учасником на фірмових бланках) .  Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Посада | Прізвище, і′мя, по батькові | Освіта | Спеціальність | Загальний стаж роботи на посаді, років | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   **Інформаційна довідка наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (для інженерно-технічних працівників тощо) - обов’язкова наявність виконроба – не менше 1 особи.**  Довідка, що містить інформацію про наявність чисельності персоналу та кваліфікацію працівників (для робочих професій).  Довідка про наявність чисельності персоналу та кваліфікацію працівників (для робочих професій)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Прізвище, і′мя, по батькові | Посада | Вид оформлення трудових відносин | Розряди | | | | Загальний стаж роботи на посаді, років | | III | IV | V | VI | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   Зазначення в довідці чисельності персоналу та кваліфікації працівників (для робочих професій), залучених для виконання робіт по договорам цивільно-правового характеру не передбачено.  Для підтвердження наявності досвіду роботи працівників, які будуть залучені до надання послуг, надати витяги трудових книжок або наказів про призначення або розпоряджень або копії трудових договорів, які підтверджують наявність працівника відповідно до чинного законодавства, професію та стаж роботи такого працівника. |
| 11 | **Підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів**  *Надати довідку за нижче наведеною формою* з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору) за попередні 3 роки і до дати подання пропозиції.  **Довідка**  **про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | № та дата договору | Предмет закупівлі договору | Назва організації, з якою укладено договір | Адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   На підтвердження досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору Учасник має надати *копію договору (договорів)*, зазначеного у довідці, у повному обсязі та *документами, що підтверджують його виконання у повному обсязі*, а саме: **з усіма додатками**, специфікаціями до договору, укладеними додатковими угодами, актами прийому-передачі наданих послуг.  Аналогічним договором, в розумінні цієї закупівлі є договір про закупівлю послуг по поточному ремонту тротуарів |
| 12 | Копія свідоцтва про реєстрацію учасника платника податку на додану вартість або єдиного податку, або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платника єдиного податку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника. У разі якщо учасник, відповідно до норм чинного законодавства не є платником податку на додану вартість або єдиного податку, такий учасник подає довідку в довільній формі із зазначенням системи оподаткування, яку він обрав, подає підтверджуючі документи (у разі наявності) та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. |
| 13 | Копія статуту зі змінами ( у разі їх наявності) або іншого установчого документа. Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту |
| 14 | Цінова пропозиція, згідно Додатку № 4 до оголошення |
| 15 | Довідка в довільній формі з інформацією про кожного субпідрядника/співвиконавця із зазначенням найменування, адреси, коду ЄДРПОУ та виду робіт, які будуть надаватися в процентному відношенні. |  |
| 16 | Вартість послуг визначається договірною ціною, яка розроблена відповідно до вимог чинних інструкцій та інших нормативних актів. |  |
| 17 | іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цього оголошення та додатків до нього. |
| 18 | Лист – гарантію, наступного змісту: «Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати (у будь – якому вигляді) Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Участь в спрощеній закупівлі не створює ніяких зобов’язань (зокрема, позадоговірних) між Учасником спрощеної закупівлі та Замовником». |
| 19 | Лист – гарантію наступного змісту: «Учасник спрощеної закупівлі ………………… *(найменування учасника)* погоджується, що Замовник не завдає збитків (зокрема, у вигляді упущеної вигоди) Учаснику спрощеної закупівлі ……… *(найменування учасника)* при будь – якому результаті спрощеної закупівлі» |
| 20 | Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.  У складі пропозиції Учасник надає чинні документи:  1. Сертифікати відповідності системи управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 щодо діяльності у сфері будівництва.  2. Сертифікати відповідності системи екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 щодо діяльності у сфері будівництва.  3. Сертифікати відповідності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019, ISO 45001:2018 у сфері будівництва. |

**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Місце надання послуг**: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район.

**Строк надання послуг:** до 21.11.2022 року. Строк надання послуг може бути продовжений у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 12.08.2022 № 573/2022.

Послуги надавати відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (наказ Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 №154 із змінами, внесеними наказом Міністерства з питань ЖКГ № 94 від 24.07.2007 р.) з дотриманням «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54).

Гарантія якості наданих послуг – 36 місяців.

Пропозиція повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо- мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.

Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції.

Серед матеріально-технічної бази Учасника обов’язково мають бути:

- вантажний самоскид – не менше 3 од.;

- каток дорожній (не менше 4 т) – не менше 2 од.

- каток вібраційний– не менше 1 од. ;

- компресор повітряний – не менше 2 од.;

- електростанція- не менше 2 од.

- екскаватор гусиничний – не менше 2 од.

- навантажувач - – не менше 2 од.

- фреза дорожня – не менше 1 од.

- асфальтоукладальник – 2 од.

- бульдозер – не менше 1 од.

- автокран вантажний– не менше 1 од.

- вібратор глибинний-1од.

- молоток відбійний (пневматичний або електричний) – не менше 2 од.

При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші дрібнозернисті типу Б марки 2, виготовлені з використанням мінерального порошку та модифікуючих адгезійних добавок згідно рекомендацій ДСТУ Б В.2.7-119:2011. (Надати договір на постачання асфальтобетонної суміші та гарантійний лист від постачальника щодо надання протоколів випробувань, які підтверджують якість асфальтобетонної суміші на кожну партію).

Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту тротуарів в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг) (довідка в довільній формі). Учасник процедури закупівлі в складі пропозиції надає гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля (у довільній формі).

Якщо при виконанні робіт з ремонту тротуарів для проїзду спеціалізованої техніки виникає необхідність обрізки гілля зелених насаджень Виконавець самостійно виконує роботи з обрізки та вивезення гілля виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у терміни не більше 7 робочих днів після закінчення робіт по кожному об’єкту (довідка в довільній формі). При вивезенні гілля Виконавець повинен забезпечити накриття кузовів автотехніки спеціальними тентами для виключення випадків розсипання гілок в процесі їх перевезення. У разі розсипання гілок забезпечити їх прибирання власними силами або за свій рахунок. Вивезення гілок (щепи) та деревини здійснюється виключно на санкціоновані звалища. Забороняється вивезення гілок та деревини у місця, не призначені для цього та їх спалювання.

Виконавець самостійно виконує роботи з вивезення залишків асфальтобетонної крихти та будівельні відходи на виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у терміни не більше 7 робочих днів після закінчення робіт по кожному об’єкту (довідка в довільній формі).Після вивезення відходів Виконавець надає фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber, Telegram) відповідальним спеціалістам районної адміністрації або через флеш-накопичувач.

Виконавець самостійно виконує роботи з вивезення залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи на виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у терміни не більше 7 робочих днів після закінчення робіт по кожному об’єкту (довідка в довільній формі). Після вивезення відходів Виконавець надає фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber, Telegram) відповідальним спеціалістам районної адміністрації або через флеш-накопичувач.

Виконавець послуг повинен здійснювати фотофіксацію виконаних робіт та надавати фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, або на месенджери (Viber, Telegram) відповідальним спеціалістам районної адміністрації, або через флеш-накопичувач через у терміни не пізніше 3х діб після виконання робіт по кожному об’єкту (надається гарантійний лист).

Виконавець робіт щоденно у робочі дні з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber, Telegram) надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. Наприкінці робочого дня Виконавець у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber, Telegram) надає інформацію щодо обсягу та виду виконаних робіт відповідальним спеціалістам адміністрації.

За необхідності виконавець самостійно проводить роботи щодо попередження мешканців не менше ніж за 2 дні до початку виконання робіт з ремонту тротуарів.

Виконавець самостійно проводить роботи із звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів. У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню робіт, виконавець самостійно виконує роботи щодо виявлення власників транспортних засобів та проведення з ними роз’яснювальної роботи з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів.

У разі наявності на територіях, на яких виконуються роботи обладнання (декоративні елементи, рекламні засоби, банери, декоративне освітлення, інформаційні позначки, тощо) виконавець самостійно проводить роботи щодо виявлення їх власників та проведення з ними роз’яснювальної роботи з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від обладнання та елементів, які заважають виконанню робіт.

У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання робіт Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства.

Підтвердити наявність не менше 2 комплектів відповідних попереджуючих дорожніх знаків та елементів огородження місць надання послуг, що можуть задовольнити обсяг Послуг з ремонту доріг (довідка в довільній формі).

У разі виявлення замовником неякісного виконання послуг виконавцем, про що представниками замовника складається акт-претензія, замовник не сплачує виконавцю за ці неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії).

Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець послуг відповідно до законодавства.

У разі неякісного надання відповідних послуг, які не відповідають вимогам Замовника, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.

Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.

Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг на території Шевченківського району   
м. Запоріжжя працівники виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.

Виконавець повинен забезпечити вчасну доставку на територію Шевченківського району у м. Запоріжжя обладнання, інвентарю та всіх необхідних матеріалів та засобів, задіяних у наданні послуг.

При виконанні робіт необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена.

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або Учасником змінені обсяги та склад надання послуг, що зазначені вище, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного завдання, та відхиляється Замовником.

Вартість послуг визначається кошторисом, який розроблений відповідно до вимог чинних інструкцій та інших нормативних актів **(додається до пропозиції).**

В разі складання розрахунку вартості пропозицій у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, то до ціни пропозиції (договірної ціни) надаються усі розрахунки, які є її складовими:

Договірна ціна.

Пояснювальна записка.

Локальний кошторис.

Відомість ресурсів до локальних кошторисів.

Загальновиробничі та адміністративні витрати.

Адміністративні витрати.

Розрахунок прибутку.

В розрахунку ціни пропозиції кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами **не враховувати**.

Виконавець несе відповідальність за правильність і достовірність відображення в наданих Замовнику для оплати наданих послуг первинних бухгалтерських документах списання матеріалів і ПММ, відповідно до норм і актів приймання виконаних робіт і відповідність їх фактичній кількості і вартості матеріалів і ПММ використаних в процесі надання послуг; за достовірність даних, що представляються Замовнику для розрахунків фактичної вартості наданих послуг. У разі допущення Виконавцем неправильного або недостовірного відображення в бухгалтерських документах, що представляються Замовнику для оплати наданих послуг і вартості списаних матеріалів, а також у випадках зайвого пред’явлення Замовнику вартості матеріалів не підтверджених документальним списанням, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості наданих послуг, Виконавець відшкодовує Замовнику понесені останнім у зв’язку з цим збитки у повному обсязі.

Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.

Дотримання чистоти та порядку при наданні послуг. (Для підтвердження можливості утилізації відходів надати до пропозиції копію Договору з організацією, яка надає послуги з прийому та утилізації відходів та має ліцензію).

Послуги повинні бути якісними.

Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.

Перед організацією робіт виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянки дороги, умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.

Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Правил благоустрою міста Запоріжжя.

Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;

Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію , яка необхідна на період проведення ремонтних робіт .

**Обсяг послуги: 1020 м2**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,1 | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
|  | | ТРОТУАРИ | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | м3 | | 44 | |  | | |
| 2 | | Розбирання тротуарів із бетонних плит | | м2 | | 140 | |  | | |
| 3 | | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | м3 | | 153 | |  | | |
| 4 | | Розбирання бортових каменів | | м | | 540 | |  | | |
| 5 | | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при інших видах покриттів | | м | | 540 | |  | | |
| 6 | | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiщано-гравiйної сумiшi | | м3 | | 153 | |  | | |
| 7 | | Улаштування одношарових асфальтобетонних  покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | | м2 | | 1020 | |  | | |
| 8 | | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми  18-46-1 до товщини 5 см | | м2 | | 1020 | |  | | |
|  | | ЛОТКИ | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Розбирання лотків | | м | | 44 | |  | | |
| 10 | | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | | 6,2 | |  | | |
| 11 | | Улаштування бетонної підготовки | | м3 | | 2,2 | |  | | |
| 12 | | Улаштування лотків | | м | | 44 | |  | | |
| 13 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | | т | | 0,2 | |  | | |
|  | | РІЗНІ РОБОТИ | |  | |  | |  | | |
| 14 | | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин  оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка,  поверхня з твердим покриттям | | колодязь | | 5 | |  | | |
| 15 | | Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни,  модрини, діаметр пня понад 50 см до 70 см | | шт | | 1 | |  | | |
| 16 | | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | т | | 377,18 | |  | | |
| 17 | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 377,18 | |  | | |

**Додаток 3**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,який діє на підставі Положення (далі – Замовник) та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Виконавець),в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Цей Договір укладається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) про закупівлю послуг за **ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території)**,(надалі іменуються Послуги).

1.2. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується на власний ризик, своїми силами з використанням своїх механізмів та обладнання надати Послуги згідно умов викладених в оголошенні Замовника спрощеної закупівлі за рахунок коштів місцевого бюджету та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством України.

1.3. Обсяг закупівлі Послуг за цим Договором становить 1020 кв.м.

1.4. Перелік видів та вартість робіт, що входять до складу Послуги, визначаються Технічним завданням (Додаток № 1) та Договірною ціною (Додаток № 2), які є невід’ємними частинами цього Договору.

1.5. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.6. Якість Послуг, наданих Виконавцем на момент передання їх Замовникові повинні відповідати санітарним нормам і правилам, стандартам і технічним умовам та іншим діючим нормативним актам згідно чинного законодавства України.

**2. Якість послуг**

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ повинен надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає стандартам і технічним умовам згідно державних нормативних документів.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ Послуг повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забрудненню навколишнього середовищ.

2.3. Територія після надання послуг має бути приведена до належного санітарного стану, виглядати охайно. Послуги повинні бути якісними. За необхідності Виконавець має надати фотофіксацію вигляду території, визначеної для прибирання, до надання послуг та після їх надання. Виконавець забезпечує виконання договірних зобов’язань та оперативний зв’язок з замовником.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно за свій рахунок повинен забезпечувати виконання правил дорожнього руху, правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки та інше.

2.5. У разі необхідності ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує роботу також і у вихідні дні згідно листів-заявок ЗАМОВНИКА.

2.5. Гарантія якості наданих послуг – складає 36 місяців.

**3. Ціна договору**

3.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), з/без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_грн.

3.2. Ціна цього Договору може змінюватись у випадках, передбачених ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, зазначений у Договорі, на протязі 15 банківських днів після підписання оформленого належним чином акту про надання послуг, підписаного уповноваженими представниками обох Сторін. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання ЗАМОВНИКОМ бюджетних призначень на підставі ст.ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання ЗАМОВНИКОМ бюджетного призначення на фінансування предмету даного Договору на свій реєстраційний рахунок.

**5. Термін та місце надання послуг**

5.1. Термін надання послуг: до 21.11.2022 року.

5.2. Місце надання послуг: територія Шевченківського району м. Запоріжжя.

**6. Права та обов’язки Сторін**

6.1. **ЗАМОВНИК зобов’язаний:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

6.1.2. Визначати та передавати ВИКОНАВЦЮ обсяг необхідних послуг;

6.1.3. Приймати надані послуги згідно з актом про надання послуг;

6.1.4. Після перевірки достовірності актів про надання послуг ВИКОНАВЦЯ фактично наданим послугам, підписати акти протягом 5-ти робочих днів з дня одержання або обґрунтувати причини відмови від їх підписання.

**6.2. ЗАМОВНИК має право:**

6.2.1. Контролювати якість, обсяги та строки надання послуг, встановлені цим Договором та корегувати черговість, перелік, періодичність виконання послуг;

6.2.2. Відмовитись від підписання акту про надання послуг у разі виявлення недоліків у наданих послугах до моменту усунення ВИКОНАВЦЕМ цих недоліків;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань ВИКОНАВЦЕМ, повідомивши про це його у строк 15 календарних днів.

**6.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:**

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Приступити до виконання «Плану надання послуг» в день отримання його від ЗАМОВНИКА;

6.3.3. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору;

6.3.4. Після отримання від ЗАМОВНИКА повідомлення про неякісне надання послуг, усунути за свій рахунок виявлені недоліки в строк, узгоджений Сторонами;

6.3.5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це ЗАМОВНИКА;

6.3.6. Укласти та передати ЗАМОВНИКУ акти про надання послуг;

6.3.7. Створити безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки,екологічних і санітарних норм. Дотримуватись чистоти та порядку при виконанні послуг;

6.3.8. Використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

**6.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

6.4.2. Одержувати інформацію, пов’язану з виконанням покладених на нього цим Договором зобов’язань.

**7. Відповідальність Сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку ненадання послуг або надання не в повному обсязі у строки, визначені даним Договором, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,1%, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент відповідного прострочення, від суми ненаданих послуг за кожен день прострочення виконання.

7.3. За порушення умов, встановлених розділом 2 цього Договору, з Виконавця стягується штраф у розмірі 0,5% вартості неякісних послуг.

**8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються державними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 15 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**9. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**10. Строк дії Договору**

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання представниками Сторін і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а в частині оплати за надані послуги – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань. Строк дії цього Договору та строк надання послуг може бути продовжений за згодою Сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 12.08.2022 № 573/2022.

В разі завершення воєнного стану, Сторони можуть внести зміни до договору шодо зменшення обсягів закупівлі. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

10.2. Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку;

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**11. Інші умови**

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку завершення воєнного стану. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії. У разі коливання ціни товару  на ринку в межах до 10 % від ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника (Споживача) щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни товару на ринку підтверджується довідкою(ми) або листом(ми) (завіреними копіями цих довідки(ок) або листа(ів)) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку товару, що є предметом закупівлі за цим Договором.  Зміна ціни за одиницю товару можлива не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у **Договорі.** Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості товару  за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики товару.

4) Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг (вибрати необхідне) у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії Договору та виконання зобов`язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника (Споживача), за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

5) Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

6) Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

7) Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).

9) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).

У зв’язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі) замовником, визначеним у Законі України "Про оборонні закупівлі", а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

11.3. Сторона Договору, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок підстав зазначених у п.п. 16.2. цього Договору, повинна не пізніше 10 робочих днів з моменту їх виникнення проінформувати про це іншу сторону в письмовій формі.

11.4. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера;

11.6. Неістотні умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим підписанням додаткової угоди.

11.7. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.8. У разі дострокового розірвання договору Замовник сплачує Виконавцю вартість фактично наданих послуг на дату розірвання даного Договору.

11.9. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, що виникли у Сторін на підставі укладення цього Договору, не допускається.

11.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

11.11. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.12. Даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

11.13. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.14. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.15. Невід’ємними частинами Договору є наступні додатки:

- технічне завдання (Додаток № 1);

- договірна ціна (Додаток № 2).

**14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК  Районна адміністрація Запорізької  міської ради по Шевченківському району  місцезнаходження: 69068, Запоріжжя,  пр. Моторобудівників, 34  телефон/факс: 2899030  р/р: UA 038201720344200021000078418  в ДКСУ, м. Київ  код ЄДРПОУ 37573885, МФО 820172  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВИКОНАВЕЦЬ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 1 до Договору

№ \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Технічне завдання | |
|  |  |
| *«*ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території)*»* | |

Місце надання послуг: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район.

Строк надання послуг: до 21.11.2022.

Послуги надавати відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (наказ Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 №154 із змінами, внесеними наказом Міністерства з питань ЖКГ № 94 від 24.07.2007 р.) з дотриманням «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54).

Гарантія якості наданих послуг – 36 місяців.

Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції.

При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші дрібнозернисті типу Б марки 2, виготовлені з використанням мінерального порошку та модифікуючих адгезійних добавок згідно рекомендацій ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

Якщо при виконанні робіт з ремонту тротуарів для проїзду спеціалізованої техніки виникає необхідність обрізки гілля зелених насаджень Виконавець самостійно виконує роботи з обрізки та вивезення гілля виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у терміни не більше 7 робочих днів після закінчення робіт по кожному об’єкту. При вивезенні гілля Виконавець повинен забезпечити накриття кузовів автотехніки спеціальними тентами для виключення випадків розсипання гілок в процесі їх перевезення. У разі розсипання гілок забезпечити їх прибирання власними силами або за свій рахунок. Вивезення гілок (щепи) та деревини здійснюється виключно на санкціоновані звалища. Забороняється вивезення гілок та деревини у місця, не призначені для цього та їх спалювання.

Виконавець самостійно виконує роботи з вивезення залишків асфальтобетонної крихти та будівельні відходи на виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у терміни не більше 7 робочих днів після закінчення робіт по кожному об’єкту. Після вивезення відходів Виконавець надає фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber, Telegram) відповідальним спеціалістам районної адміністрації або через флеш-накопичувач.

Виконавець послуг повинен здійснювати фотофіксацію виконаних робіт та надавати фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, або на месенджери (Viber, Telegram) відповідальним спеціалістам районної адміністрації, або через флеш-накопичувач через у терміни не пізніше 3х діб після виконання робіт по кожному об’єкту.

Виконавець робіт щоденно у робочі дні з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber, Telegram) надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. Наприкінці робочого дня Виконавець у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber, Telegram) надає інформацію щодо обсягу та виду виконаних робіт відповідальним спеціалістам адміністрації.

За необхідності виконавець самостійно проводить роботи щодо попередження мешканців не менше ніж за 2 дні до початку виконання робіт з ремонту тротуарів.

Виконавець самостійно проводить роботи із звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів. У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню робіт, виконавець самостійно виконує роботи щодо виявлення власників транспортних засобів та проведення з ними роз’яснювальної роботи з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів.

У разі наявності на територіях, на яких виконуються роботи обладнання (декоративні елементи, рекламні засоби, банери, декоративне освітлення, інформаційні позначки, тощо) виконавець самостійно проводить роботи щодо виявлення їх власників та проведення з ними роз’яснювальної роботи з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від обладнання та елементів, які заважають виконанню робіт.

У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання робіт Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства.

У разі виявлення замовником неякісного виконання послуг виконавцем, про що представниками замовника складається акт-претензія, замовник не сплачує виконавцю за ці неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії).

Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець послуг відповідно до законодавства.

У разі неякісного надання відповідних послуг, які не відповідають вимогам Замовника, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.

Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.

Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг на території Шевченківського району   
м. Запоріжжя працівники виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.

Виконавець повинен забезпечити вчасну доставку на територію Шевченківського району у м. Запоріжжя обладнання, інвентарю та всіх необхідних матеріалів та засобів, задіяних у наданні послуг.

При виконанні робіт необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена.

Виконавець несе відповідальність за правильність і достовірність відображення в наданих Замовнику для оплати наданих послуг первинних бухгалтерських документах списання матеріалів і ПММ, відповідно до норм і актів приймання виконаних робіт і відповідність їх фактичній кількості і вартості матеріалів і ПММ використаних в процесі надання послуг; за достовірність даних, що представляються Замовнику для розрахунків фактичної вартості наданих послуг. У разі допущення Виконавцем неправильного або недостовірного відображення в бухгалтерських документах, що представляються Замовнику для оплати наданих послуг і вартості списаних матеріалів, а також у випадках зайвого пред’явлення Замовнику вартості матеріалів не підтверджених документальним списанням, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості наданих послуг, Виконавець відшкодовує Замовнику понесені останнім у зв’язку з цим збитки у повному обсязі.

Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.

Дотримання чистоти та порядку при наданні послуг.

Послуги повинні бути якісними.

Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.

Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;

Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію , яка необхідна на період проведення ремонтних робіт .

**Обсяг послуги: 1020 м2**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,1 | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
|  | | ТРОТУАРИ | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | м3 | | 44 | |  | | |
| 2 | | Розбирання тротуарів із бетонних плит | | м2 | | 140 | |  | | |
| 3 | | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | м3 | | 153 | |  | | |
| 4 | | Розбирання бортових каменів | | м | | 540 | |  | | |
| 5 | | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при інших видах покриттів | | м | | 540 | |  | | |
| 6 | | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiщано-гравiйної сумiшi | | м3 | | 153 | |  | | |
| 7 | | Улаштування одношарових асфальтобетонних  покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | | м2 | | 1020 | |  | | |
| 8 | | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми  18-46-1 до товщини 5 см | | м2 | | 1020 | |  | | |
|  | | ЛОТКИ | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Розбирання лотків | | м | | 44 | |  | | |
| 10 | | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | | 6,2 | |  | | |
| 11 | | Улаштування бетонної підготовки | | м3 | | 2,2 | |  | | |
| 12 | | Улаштування лотків | | м | | 44 | |  | | |
| 13 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | | т | | 0,2 | |  | | |
|  | | РІЗНІ РОБОТИ | |  | |  | |  | | |
| 14 | | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин  оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка,  поверхня з твердим покриттям | | колодязь | | 5 | |  | | |
| 15 | | Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни,  модрини, діаметр пня понад 50 см до 70 см | | шт | | 1 | |  | | |
| 16 | | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | т | | 377,18 | |  | | |
| 17 | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 377,18 | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Замовник  Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Виконавець |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

**Додаток 4**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

|  |  |
| --- | --- |
| Відомості про учасника спрощеної закупівлі\* | |
| Повне найменування учасника закупівлі |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) учасника |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) учасника |  |
| Місцезнаходження юридичної особи/Місце проживання (для фізичних – осіб підприємців) |  |
| Назва банку |  |
| МФО банку |  |
| Поточний рахунок |  |
| Адреса банку |  |
| Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Електронна адреса |  |

**Цінова пропозиція**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: ***«*ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території)*»*** згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції на загальну суму грн. :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Обсяг послуги, м2 | Вартість, грн з ПДВ\*\* |
| **Аварійний поточний ремонт тротуарів на внутрішньоквартальній території** | 1020 |  |

Якщо ми будемо визначені переможцем, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

*Примітки:*

*\* інформація про учасника буде використана при укладанні договору*

*\*\* - якщо учасник не є платником ПДВ зазначити, що сума вказана без ПДВ.*

**Додаток 5**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

Районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району

**ДОЗВІЛ**

**на обробку персональних даних**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(повна назва Учасника)*, надає дозвіл на обробку, зберігання та використання Замовником даних - наданих нами безпосередньо в пропозиції на закупівлю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва предмету закупівлі)* відповідно до умов тендерної документації для їх обробки, зберігання та використання у порядку передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |