**УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА**

**ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  | **Протокольне рішення № 43**  **від «20» липня 2023 року** |
|  | **Уповноважена особа,**  **фахівець з публічних закупівель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дєлієргієв Г.Г.**  **м. п. (підпис)** |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ**

**ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ**

**«Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі у м. Одесі»**

**(коригування)**

ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»

**м. Одеса- 2023 р.**

Тендерну документацію розроблено керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), та інших нормативних документів чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації торгів** | Терміни та вимоги вживаються в значеннях та редакціях, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 |
| **2.** | **Інформація про замовника торгів:** |  |
| **2.1** | повне найменування: | Управління дорожнього господарства Одеської міської ради |
| **2.2** | місцезнаходження: | 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22, каб. № 402 |
| **2.3** | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв`язок з учасниками: | Дєлієргієв Геннадій Георгійович, фахівець з публічних закупівель Управління дорожнього господарства Одеської міської ради,  вул. Генерала Петрова, 22, м. Одеса, 65078  тел./факс: (0482) 32-99-63, E-mail: udh@omr.odessa.ua |
| **3.** | **Процедура закупівлі** | відкриті торги |
| **4.** | **Інформація про** **предмет закупівлі** |  |
| **4.1.** | назва предмета закупівлі: | **«Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі у м. Одесі» (коригування)** ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг» |
| **4.2.** | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі подається в цілому без розподілу на окремі частини предмету закупівлі (лоти). |
| **4.3.** | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Одеса, вул. Шота Руставелі  1 робота (площа покриття, що підлягає капітальному ремонту, складає 17 086, 5 м²) |
| **4.4** | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | Строк виконання робіт встановлюється згідно календарного графіку протягом 2023 – 2024 р. р. року, але в будь-якому випадку до повного їх виконання. |
| **5.** | **Недискримінація учасників** | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно – правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня. Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться у національній валюті України – гривні, згідно з Договором. |
| **7.** | **Інформація  про**  **мову (мови),  якою**  **(якими) повинно  бути**  **складено тендерні пропозиції** | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.  Всі документи, що готуються учасником безпосередньо до участі у процедурі закупівель викладаються українською мовою.  Виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі «інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).  У разі надання документів складених мовою іншою ніж українська мова, за виключенням вимог абзацу 3 пункту 7 даного розділу, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад/справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально або повинен бути легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. |
| **Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1.** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на чотири дні. |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме:  - довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:  а) реквізити (адреса, телефон, факс, телефон для контактів);  б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);  в) банківські реквізити;  - інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  - інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у п. 47 Особливостей;  - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію, яка повинна містити перелік та обсяги робіт, без зазначення вартості окремих складових робіт (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) яка наведена у Додатку № 3;  - тендерна форма «Пропозиція» за формою, яка наведена у Додатку № 4;  - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;  - документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);  - інформацією про субпідрядника (субпідрядників) за формою, яка наведена у Додатку № 5;  - інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.  Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється Уповноваженим органом.  Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь – якому випадку повинна містити удосконалений електронний підпис (УЕП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП)учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно з вимогами цієї документації:  1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;  2) якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б один сканований документ, потрібно накласти удосконалений електронний підпис (УЕП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) на тендерну пропозицію;  3) якщо ж такі документи надано у формі електронного документа, УЕП або КЕП накладають на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо;  4) якщо ж пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП або КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  Винятки:  1) якщо пропозиція учасника містить лише скановані документи і кожен з цих документів підписаний УЕП або КЕП окремо, то учасник може не накладати УЕП або КЕП на тендерну пропозицію в цілому.  2) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП або КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП або КЕП.  Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП або КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».  Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  У разі якщо тендерна пропозиція подається Учасником (Об’єднання учасників), у складі пропозиції додатково надається:  - документ про створення такого об'єднання (статуту, положення, тощо)  - рішення (наказ, дозвіл, тощо) вищого (загального) органу Учасника (Об’єднання учасників) щодо участі такого Учасника (Об’єднання учасників) у даній процедурі закупівлі, із зазначенням назви процедури закупівлі, унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі та уповноважену особу Учасника (Об’єднання учасників), яка буде представляти інтереси такого учасника процедури закупівлі, підписувати документи тендерної пропозиції та договір про закупівлю  Учасники-нерезиденти, подають у складі тендерної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані (аналоги документів) та пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією, та назви аналогу документа, який подається у складі пропозиції.  У разі відсутності в Учасника – нерезидента, документа, який вимагається у тендерній документації, у зв’язку із тим, що отримання його не передбачений законодавством країн, де він зареєстрований, у такому випадку Учасник – нерезидент обов’язково надає пояснювальну записку із зазначенням причин відсутності у нього документу, який вимагається тендерною документацією, посилання на положення законодавство країн (правовий акт, судовий прецедент, тощо), де він зареєстрований, у якому відсутня вимога отримувати такий документ.  У разі якщо тендерна пропозиція подається учасником – нерезидентом, у складі пропозиції надається:  - рішення (наказ, дозвіл, тощо) вищого (загального) органу Учасника – нерезидента щодо участі такого Учасника – нерезидента у даній процедурі закупівлі, із зазначенням назви процедури закупівлі, унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі та уповноважену особу учасника – нерезидента, яка буде представляти інтереси такого учасника процедури закупівлі, підписувати документи тендерної пропозиції та договір про закупівлю (надається у випадку безпосередньої участі учасника – нерезидента у даній процедурі закупівлі);  - інформаційна довідка, у довільній формі, яка видана керівництвом (виконавчим органом) учасника – нерезидента, про спосіб участі учасника – нерезидента у процедурі закупівлі, у якій має бути зазначено, що учасник – нерезидент подає документи до участі безпосередньо чи через своє представництво (філії, відділення, тощо)  Якщо учасник – нерезидент подає документи для участі у даній процедурі закупівлі через своє представництво (філії, відділення, тощо) у складі пропозиції додатково надається, належним чином оформлені згідно вимог тендерної документації:  - установчі документи (статут, положення, тощо) на підставі яких діє представництво (філія, відділення, тощо)  - рішення (наказ, тощо) вищого (загального) або виконавчого органу учасника – нерезидента щодо створення представництва (філії, відділення, тощо) на території України  - довідка, у довільній формі, у якій зазначено повноваження представництва (філії, відділення, тощо), згідно установчого документа (статуту, положення, тощо), щодо участі у процедурах закупівель, підписання необхідних правочинів для такої участі, тощо;  - рішення (наказ, дозвіл, тощо) вищого (загального) або виконавчого органу учасника – нерезидента щодо надання дозволу (згоди) представництву (філії, відділення, тощо) взяти участь від імені учасника – нерезидента у даній процедурі закупівлі, із зазначенням назви процедури закупівлі, унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі та уповноважену особу представництва (філії, відділення, тощо), яка буде представляти інтереси учасника - нерезидента, підписувати документи тендерної пропозиції та договір про закупівлю (надається у випадку якщо участі учасника – нерезидента у даній процедурі закупівлі буде здійснюватися через представництво).  Усі довідки, які складені у довільній формі повинні бути оформлені на офіційному бланку учасника, містити реєстраційний номер, та містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (у разі наявності містити печатку учасника) \*.  Усі документи пропозиції подаються у вигляді сканованих копій з оригіналів документів.  Сканований варіант пропозиції не повинен містити різних накладень, малюнків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником.  Не приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Фактом подання пропозиції учасник – фізична особа чи фізична особа – підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».  В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник закупівлі, що подав пропозицію.  Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов'язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207 – VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  У випадку не врахування учасником під час подання тендерної пропозиції/ невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно – правовим актам, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена відповідно пункту 44 Особливостей.  Формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, не є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.  Перелік формальних помилок:  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерної пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону.  Формальні (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.  Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо така помилка при комплексному розгляді документів тендерної пропозиції Учасника дозволяє встановити інформацію, яка відповідає дійсності.  Приклади формальних (несуттєвих) помилок:  - незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів;  - неправильне (неповне) завірення та/або незавірення учасником копії документа згідно з вимогами тендерної документації;  - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації;  - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника;  - неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно;  орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції (наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів; або технічних помилок);  - накладення КЕП/УЕП не у відповідності до вимог тендерної документації, але в порядку, що дозволяє електронна площадка з якої подавався пропозиція учасника (відсутність КЕП/ УЕП не вважається формальною помилкою);  - зміна розширення сканованого(их) файлу(ів) PDF (Portable Document Format) в результаті накладання КЕП/ УЕП.  Замовник не зобов’язаний допускати до оцінки тендерні пропозиції, що містять інші помилки ніж перелічені вище.  *\* ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.* . |
| **2.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | не вимагається |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | не вимагається |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право:  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей** | Замовником визначені кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та вимоги, встановлені пунктом 47 Особливостей.  Спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам, згідно із законодавством – **Додаток № 1,** з урахуванням:  - документи, що непередбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерних пропозицій;  - учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених даним додатком, подають у складі своєї пропозиції документи, що передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані;  - учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям та/або встановленим вимогам;  - якщо учасник не має можливості надати документ, визначений даною документацією, він може надати довідку довільної форми на фірмовому бланку підприємства з аргументованим поясненням відсутності відповідного документу з додаванням копій підтверджуючих документів або без них, але неспроможність подати всю інформацію, що вимагається тендерною документацією буде віднесена на ризик учасника;  - відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, у складі пропозиції не може бути підставою для її відхилення.  З метою підтвердження таких кваліфікаційних критеріїв, як наявність обладнання, матеріально – технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь – якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь – якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь – якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь – яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.  Інформація щодо відсутності підстав, визначених п. 47 Особливостей надається згідно з **Додатком № 2** до тендерної документації. |
| **6.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  \* Якщо у технічному завданні цієї Документації є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.  Ціна тендерної пропозиції тверда.  Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів та обсягів робіт, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до тендерної документації Замовника.  Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 № 281 (далі по тексту Настанова).  Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально – технічних ресурсах, необхідних для здійснення всіх видів та обсягів робіт по об’єкту, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до тендерної документації Замовника, та поточних цін на них або з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені у технічній специфікації (технічному завданні) до тендерної документації Замовника. Укрупнені показники вартості робіт можуть розраховуватись ресурсним методом з використанням діючих РЕКН або УКН.  Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості підрядних робіт, до складу яких включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Форму договірної ціни наведено у додатку 30 Настанови, у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт використовується форма договірної ціни, що наведена в додатку 31 Настанови.  В ціні пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання обсягів робіт з урахуванням обсягів, що виконуються субпідрядними організаціями.  Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат учасник процедури закупівлі визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино – година) в поточних цінах з урахуванням положень Настанови.  Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі РЕКН та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.  Загальновиробничі витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно – монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку загальновиробничих витрат, наведених в додатку 10 до Настанови. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, визначеними розрахунково – аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 до Настанови.  Адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 до Настанови. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково – аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатку 26 до Настанови. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні). враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об’єкті ремонту, який не може перевищувати 15 % від суми прямих і загальновиробничих витрат.  До складу ціни пропозиції Учасника включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.  Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну будь – які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору.  Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни бажано здійснювати Учасникам у програмному комплексі АВК – 5 (поточна редакція), в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.  Договірна ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з усіх видів, обсягів робіт, передбачених технічною специфікацією (технічним завданням) до тендерної документації Замовника, термінів їх виконання, технології виконання робіт, використання сертифікованих конкретних матеріалів, виробів і конструкцій та якості будівельно – монтажних робіт у чіткій відповідності до діючих нормативних документів щодо кошторисних норм, норм часу, методичних рекомендацій тощо, а також з дотриманням вимог технічної експлуатації будівельної техніки та безпечних умов праці.  Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується учасником процедури закупівлі на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино – години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.  Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників – будівельників і монтажників приймається за КНУ РЕКН, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, – за КНУ РКНЕМ.  Вартість людино – години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту ремонту в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі планує отримувати на об’єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.  Дефектний акт та договірна ціна у формі наведеній у додатку 30 Настанови, а у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт, у формі наведеній у додатку 31 Настанови, надаються учасником у складі пропозиції.  Замовник залишає за собою право на перевірку у переможця закупівлі, усіх розрахунків договірної ціни, які є її складовими та визначені Настановою, розрахованих в програмному комплексі «Автоматизований випуск кошторисів» АВК – 5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі вартісних показників при визначенні вартості об’єкта ремонту та передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, у тому числі:  а) Договірна ціна у формі наведеній у додатку 30 Настанови:  – Локальний кошторис за формою наведеною у Додатку 1 до Настанови (пункт 3.11);  – Відомість ресурсів до локального кошторису за формою наведеною у Додатку 4 до Настанови (пункт 3.21);  – Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;  – Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;  – Розрахунок прибутку.  б) Договірна ціна у формі наведеній у додатку 31 Настанови:  – Структура укрупнених показників вартості позицій договірної ціни;  – Відомість ресурсів до локального кошторису за формою наведеною у Додатку 4 до Настанови (пункт 3.21).  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, паспортів, сертифікатів тощо на роботи та самостійно несе всі витрати на отримання таких документів.  Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно – правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).  Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:  - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;  - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;  - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;  - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.  Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.  Способом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є довідка, складена Учасником у довільній формі, в якій Учасник гарантує застосування цих заходів.  На виконання Законів України  «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та  Правил Дорожнього руху посадові особи, які відповідають за ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов’язані:  - [при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/879-2007-%D0%BF/paran134#n134), а також відновлення безпечних умов для руху;  - впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;  - позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані – сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;  - по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;  - у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;  - обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо.  Технічні засоби – спеціальні технічні засоби, призначені для організації  та  регулювання  дорожнього  руху   (дорожні  знаки, інформаційні   табло,   дорожня   розмітка,  сигнальні  стовпчики, транспортні та пішохідні  огородження  різних  типів, світлофорне обладнання тощо).   Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.  Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.  Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому, дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.  Інформація щодо обсягу робіт згідно з технічної специфікацією (технічним завданням) до тендерної документації – **Додаток № 3**. |
| **7.** | **Інформація про субпідрядника**  **(у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та надає інформацію за формою, яка наведена у **Додатках №1, №2, №5.**  У разі залучення субпідрядника/співвиконавця учасник процедури закупівлі надає довідку у довільній формі із зазначенням повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/ співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та подає наступні відомості:  - найменування субпідрядника;  - його місцезнаходження;  - код за ЄДРПОУ;  - види робіт, які передбачається доручити субпідряднику/ співвиконавцю, орієнтовану вартість робіт субпідрядника/співвиконавця у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції з обов’язковим наданням дозвільних документів, кваліфікаційних сертифікатів та/або копій ліцензій, тощо таких субпідрядних організацій та їх працівників на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт до яких їх залучають, якщо отримання ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів та/або дозвільних документів, тощо на виконання таких робіт передбачено чинним законодавством України (дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії, тощо повинні бути чинними).  Якщо субпідрядна організація залучатися не буде, або буде залучатися в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, надається лист на фірмовому бланку за підписом керівника підприємства – учасника про намір виконати всі роботи самостійно або залучити субпідрядні організації в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю за формою, яка наведена у **Додатку № 5.**  Також, Учасник у складі тендерної пропозиції в залежності від видів робіт надає лист – згоду Субпідрядника(ів) / співвиконавця(ів) на виконання робіт, до яких Учасник планує його залучати, у довільній формі. |
| **8.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).  Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | **Дата: 28. 07. 2023** **року.**  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;  електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;  тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону відповідно до статті 30 Закону. Для застосування електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна (із врахуванням ПДВ). Питома вага критерію оцінки ціна є 100%.  У зв’язку з застосуванням єдиного критерію «Ціна», методика оцінки не передбачається. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель.  До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої та шістнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до Особливостей, на її відповідності вимогам тендерної документації.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь – якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим Законом. |
| **2.** | **Інша інформація** | Переможець торгів протягом чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель Договірну ціну визначену за результатами проведеного аукціону та складену у відповідності до вимог п. 6 розділу «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.  Несвоєчасне надання вищезазначених документів або їх невідповідність вимогам визначеним тендерною документацією буде розглянута Замовником, як відмова від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та така пропозиція буде відхилена. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).  2) тендерна пропозиція:  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей;  - є такою, строк дії якої закінчився;  - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей.  Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. | |
| **2.** | **Строк укладання договору** | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів, про що в складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється. |
| **3.** | **Проект договору про закупівлю** | Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;  Разом з тендерною документацією замовником подається Проєкт договору про закупівлю відповідно до **Додатку № 6** до цієї Тендерної документації з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.  Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист – погодження з проєктом договору.  Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону та Особливостей.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| **4.** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. |
| **5.** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів (інформації), що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| **6.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | не вимагається. |

**Додаток № 1**

**до тендерної документації**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ВСТАНОВЛЕНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

**1. Документи, що підтверджують наявність у учасника матеріально – технічної бази:**

1.1. Довідка про наявність у учасника торгів необхідних для виконання робіт транспортних засобів згідно **таблиці № 1.**

Удовідці зазначити інформацію про базу (гараж) розміщення/зберігання транспортних засобів під час виконання робіт відповідно до технічної специфікації (технічного завдання).

До довідки надаються скановані копії документів виготовлених з оригіналів свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

У разі залучення транспортних засобів у складі пропозиції, також надаються скановані копії з оригіналів договорів найму (оренди) транспортних засобів/лізингу з чітко визначеним переліком технічної бази, що передається в найм (оренду)/лізинг та актами приймання – передачі цих засобів.

Таблиця № 1

Подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку, Учасник може відступити від даної форми в частині доповнення інформації

**Довідка про наявність** **машин, механізмів, обладнання** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(повне найменування підприємства-учасника)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування (тип, марка, модель) | Реєстраційний номер | Рік випуску | Реквізити свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу | Зазначення приналежності\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Уповноважена особа учасника торгів**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(посада) (підпис) (ПІБ)

**М.П. *\*\****

***\**** *у разі залучення машин, механізмів, обладнання за договорами найму (оренди/суборенди) зазначити інформацію про власника, номер та дата документу*.

***\*\*****ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

**2. Довідка підприємства про наявність працівників та/**або осіб, які будуть надавати послуги за договорами цивільно-правового характеру укладених з учасником торгів **відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов’язань за предметом даних торгів – таблиця № 2**.

Довідка обов’язково підтверджується сканованими копіями з оригіналів документів, а саме:

* наказів про призначення (переведення),
* трудових угод або цивільно – правових договорів.

Таблиця № 2

Подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку, Учасник може відступити від даної форми в частині доповнення інформації

**Довідка**

**про наявність працівників та/або осіб,** які будуть виконувати роботи за договорами цивільно –правового характеру **відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(повне найменування підприємства-учасника)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. | Категорія особи\* | Посада |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\* Категорія особи: **1** – наймані працівники (з трудовою книжкою); **2** – наймані працівники (без трудової книжки); **3** – особи, які виконують роботи за договорами цивільно – правового характеру. В таблиці заповнюється лише цифра.

**Уповноважена особа учасника торгів**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(посада) (підпис) (ПІБ)

**М.П. *\****

***\**** *ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

**3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).**

**На підтвердження відповідності вищезазначеному критерію надається довідка про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, за підписом уповноваженої особи та скріплена печаткою Учасника*\**  – таблиця № 3.**

Підтверджується сканованими копіями з оригіналів документів:

договору, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ – 3, листом – відгуком від замовника про його виконання (відгук повинен містити інформацію про якість виконаних робіт, своєчасність, наявність чи відсутність зауважень).

Під аналогічним за предметом закупівлі договором розуміється договір, який був виконаний в повному обсязі та предметом якого було виконання робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом доріг.

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

Таблиця № 3

Подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку, Учасник може відступити від даної форми в частині доповнення інформації або конфіденційності

**Довідка про виконання аналогічного договору**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(повне найменування підприємства-учасника)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № договору | Дата договору | Найменування організації замовника, код за ЄДРПОУ | Адреса та контактні телефони (у разі наявності) організації замовника | Найменування об’єкту за договором | Сума договору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Уповноважена особа учасника торгів**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(посада) (підпис) (ПІБ)

**М.П. *\****

***\**** *ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

**4.** **Учасник в складі пропозиції окремо повинен подати інформаційну довідку** згідно форми Таблиці № 3 про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів) із зазначенням типу, найменування, марка, модель тощо з наступним документальним підтвердженням.

Таблиця № 4

Подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку, Учасник може відступити від даної форми в частині доповнення інформації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про наявність асфальтобетонного (их) заводу (ів)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Місцезнаходження АБЗ (адреса) | Тип,марка,модель АБЗ | Потужність АБЗ, тон/годину | Вид асфальтобетонних сумішей  (по типах та марках) | Зазначення приналежності\* |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
|  |  |  |  |  |  |

\* якщо Учасник є власником, зазначається «власний», в інших випадках – зазначається «право користування» (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України, або залучення на умовах договору поставки, послуг тощо).

В підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі пропозиції надає копію(ї) документу(ів), що підтверджує(ють) право власності на нього(них) та бухгалтерську довідку про знаходження асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця.

Діяльність на Асфальтобетонному(них) заводі(ах) (виробництві) повинна відповідати природоохоронному законодавству, з цією метою Учасник надає у складі пропозиції дозвіл (уповноваженого органу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, щодо асфальтобетонного заводу.

В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі пропозиції надає:

- копію(ї) договору(ів) оренди (лізингу) (для договору (ів) оренди: договір(и) оренди має бути чинним протягом всього строку виконання робіт/надання послуг);

- копію(ї) акту(ів) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетоного(их) заводу(ів) до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);

- оригінал листа-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі.

У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі пропозиції надати довідку згідно форми Таблиці № 3. В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми Таблиці № 3 Учасник надає:

- копію договору (договір поставки асфальтобетонних сумішей або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетонних сумішей тощо), чинного протягом всього строку виконання робіт (надання послуг), що є предметом закупівлі;

- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетонних сумішей адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетонних сумішей протягом усього строку виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі,(в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).

Асфальтобетонний(ні) завод(і) (виробництва) повинен (ні) бути атестований (ні) на виготовлення асфальтобетонних сумішей, про що учасником надаються підтверджуючі документи, а саме: сканована копія з оригіналу атестата виробництва.

**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ВИМОГАМ**

**1.** Учасник процедури закупівлі для підтвердження відповідності п. 47 Особливостей, заповнює відповідні поля в електронній системі закупівель під час подачі тендерної пропозиції.

**2.** Довідка, складена у довільній формі, в якій Учасник гарантує застосування заходів із захисту довкілля під час відновних робіт (поточний ремонт).

**3.** Витяг з реєстру платників ПДВ або скановану копію з оригіналу свідоцтва платника ПДВ. Для платників єдиного податку – скановану копію з оригіналу витягу з реєстру платників єдиного податку або свідоцтва платника єдиного податку та документу про сплату єдиного податку за звітний (податковий) період.

**4.** Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються документами сканованими з оригіналів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, зокрема надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису, відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія), із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше.

**5**. Скановану копію з оригіналу Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу (документ повинен бути наданий в повному обсязі) – для юридичних осіб.

У разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) лист із зазначенням коду доступу, за яким можливо здійснити пошук діючої редакції установчих документів юридичної особи. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал).

Учасники-фізичні особи та фізичні особи – підприємці у складі тендерної пропозиції подають:

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності довідки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань, надається сторінка паспорту з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу.

- паспорт (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

**6.** Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), що містить актуальну інформацію виданий не раніше дати оприлюдненого в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

**7**. Довідка складена в довільній формі, в якій учасник гарантує при здійсненні робіт впроваджувати в повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху, а саме: заходи для своєчасної заборони або обмеження руху з використанням обладнання їх технічними засобами регулювання дорожнього руху (заходи зазначені частиною 6 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Документації).

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ У ПУНКТОМ 47 ОСОБЛИВОСТЕЙ

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу 14 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу 14 пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначених абз. 14 пункту 47 Особливостей у складі тендерної пропозиції учасник надає довідку/інформацію в довільній формі.

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей надаються щодо кожного учасника такого об'єднання у вигляді довідки/інформацію в довільній формі.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ ВИМОГАМ,

ВИЗНАЧЕНИМ ПУНКТОМ 47 ОСОБЛИВОСТЕЙ

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, а саме:

1. Інформаційна довідка\* з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (на виконання вимог, визначених підпунктом 3 пункту 47 Особливостей).

*\*Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, із зазначенням дати формування* *не раніше дати оприлюдненого в електронній системі повідомлення про намір укладення договору*

2. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»\*\* сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (на виконання вимог, визначених пунктами 5, 6, 12 пункту 47 Особливостей).

\*\**Документ повинен бути із датою видачі не більше місячної давнини (30 днів) відносно дати подання документа*

3. Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, не було або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (на виконання вимог, визначених абзацом 14 пункту 47 Особливостей).

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(технічне завдання)**

**«Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі у м. Одесі» (коригування)**

ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та

покриття шосе, доріг»

Площа покриття, що підлягає капітальному ремонту, складає 17 086, 5 м²

\*(*У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника – слід читати як* ***«або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»****)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **ч.ч.** | **Обґрунтування**  **(шифр норми)** | **Найменування робіт і витрат** | | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
|  |  | **«Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі**  **у м. Одесі» (коригування)** | |  |  |
|  |  | **Трамвай** | |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1 |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Демонтаж контактной сети** | |  |  |
| 1 | КБ33-253-2 | Демонтаж залізобетонних опор контактної  мережі з бетонним фундаментом вагою до  3,5 т | | опоpа | 2 |
| 2 | С331-1-3 | Перевезення збірного залізобетону  довжиною від 6,6 до 12 м транспортом  загального призначення на вiдстань 30 км | | т | 2,92 |
| 3 | КМ8-305-1  К=0,3  Демонтаж | Демонтаж хомута на опорi | | шт | 6 |
| 4 | КМ8-302-1  к=0,3  Демонтаж | Поперечка з троса, довжина до 30 м | | шт | 24 |
| 5 | КМ8-301-1  к=0,8 | Демонтаж кронштейна однобiчного  трамвайного i тролейбусного на  установленiй опорi | | шт | 4 |
| 6 | КМ8-310-2  Демонтаж  к=0,8 | Провід контактний трамвайний одиночний  на прямий та кривій радіусом більше 30 м | | км 1 пр. | 0,3 |
| 7 | КР18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари  товщиною 12 см iз щебенево-піщаних  сумiшей | | 100м2 | 0,63 |
| 8 | КБ27-65-5  Н2;Н3;Н5=1,  15(До  раб.сили  згідно  РЕКН п 4.4) | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з використанням  готової піщано-цементної суміші  площадок та тротуарів шириною понад 2  м | | 1000 м2 | 0,063 |
| 9 | С1426-11789  варіант 2 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80  мм | | м2 | 63,63 |
|  |  | **Роздiл 2. Монтаж контакної мережі** | |  |  |
| 10 | КБ33-251-8 | Установлення залізобетонних опор  контактної мережі масою до 3,5 т з  бурінням котлованів під монолітні  фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина  буріння 3 м | | опора | 2 |
| 11 | КБ33-255-2 | Улаштування монолітних бетонних  фундаментів, заглиблених на різних  відмітках з опорою | | м3 | 6,5 |
| 12 | & Т\_С1412-  326-1 | Опора залізобетонна СК 120-10 | | шт | 2 |
| 13 | КМ8-305-1 | Хомут на опорі | | шт | 6 |
| 14 | КМ8-310-1 | Провід контактний трамвайний одиночний  на вузлі та кривій радіусом до 30 м | | км 1 пр. | 0,3 |
| 15 | КБ33-110-3 | Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при  5 опорах на 1 км лінії] | | км | 0,02 |
| 16 | КМ8-301-1 | Монтаж кронштейна однобічного  трамвайного і тролейбусного на  установленій опорі | | шт | 4 |
| 17 | КМ8-306-1 | Монтаж ізолятора секційного трамвайного | | шт | 12 |
| 18 | КМ8-302-1 | Поперечка з троса, довжина до 30 м | | шт | 1 |
|  |  | Матеріали | |  |  |
| 19 | & 2405-  1183-2  варіант 1 | Хомут опори | | шт | 6 |
| 20 | 15091-9052 | Провід перерізом 85мм2 (МК)(МФ)(МФО) | | 1000м | 0,3 |
| 21 | & С1545-  260-2 | Трос оцинкований, дiаметр 6 мм | | м | 24 |
| 22 | & Т\_2405-  1448-ИП  варіант 1 | Ізолятор ИП-1,7 | | шт | 8 |
| 23 | & Т\_2405-  1448-ИП  варіант 2 | Ізолятор планковий | | шт | 4 |
| 24 | & Т\_2405-  1450-КТП  варіант 1 | Кронштейн довгий КТП-3,3 | | шт | 4 |
| 25 | & Т\_2405-  1107-П  варіант 1 | Підвіс подвійний трамвайний універсальний | | шт | 4 |
|  |  | **Зливова каналізація** | |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1 |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Земляні роботи** | |  |  |
| 1 | КР1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди,  група ґрунту 2 | | 100 м3 | 22,721 |
| 2 | КР1-17-6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  шириною більше 2 м та котлованах площею  перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з  кріпленнями, група ґрунту 2 | | 100 м3 | 2,6301 |
| 3 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-  самоскиди | | 100 м3 | 11,745 |
| 4 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 2916,625 |
| 5 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 14,455 |
| 6 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під  трубопроводи | | м3 | 97,93 |
| 7 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів  бульдозерами потужністю 59 кВт при  переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 25,8931 |
| 8 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | | м3 | 2373,434 |
| 9 | КР1-14-3 | Ущільнення ґрунту поливом водою основи  площі, що ущільнюється | | 100 м2 | 7,459 |
| 10 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунту 1-2 | | 100 м3 | 3,97055 |
|  |  | **Роздiл 2. Зливова каналізація** | |  |  |
| 11 | КБ22-11-6  Н2; Н5=1,15 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 200 мм з  гідравличним випробуванням | | 1000м | 0,111 |
| 12 | С113-1454  варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ Dn 200 | | м | 112,11 |
| 13 | КБ22-11-8  Н2; Н5=1,15 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 315 мм з  гідравличним випробуванням | | 1000м | 0,253 |
| 14 | С113-1456  варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ Dn 315 | | м | 255,53 |
| 15 | КБ22-11-9  Н2; Н5=1,15 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 400 мм з  гідравлічним випробуванням | | 1000м | 0,403 |
| 16 | & Т\_С113-  1456-4  варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ Dn 400 | | м | 407,03 |
| 17 | КР16-24-3 | Установлення поліетиленових відводів,  колін, патрубків, переходів діаметром 200  мм | | 10шт | 2,4 |
| 18 | & Т\_С113-  1491-1  варіант 1 | Відвід каналізаційний розтрубний ПВХ  ф=200/45 град. (коліно) | | шт | 24 |
| 19 | КР16-24-7 | Установлення поліетиленових трійників  діаметром 200 мм | | 10шт | 1 |
| 20 | & Т\_С113-  1463-5  варіант 1 | Трійник ПВХ розтрубний 200/200/200 | | шт | 10 |
| 21 | КР16-24-3 | Установлення поліетиленових відводів,  колін, патрубків, переходів діаметром 200  мм | | 10шт | 2,8 |
| 22 | С113-1293-  11Д  варіант 1 | Муфти з полiетилену дiам. 200 мм | | шт | 28 |
| 23 | КР16-24-4 | Установлення полiетиленових вiдводiв,  колiн, патрубкiв, переходiв діаметром 315  мм | | 10шт | 4 |
| 24 | С113-1293-  11Д  варіант 2 | Муфти з полiетилену дiам. 300 мм | | шт | 40 |
| 25 | КР16-24-4 | Установлення полiетиленових вiдводiв,  колiн, патрубкiв, переходiв діаметром 400  мм | | 10шт | 10,3 |
| 26 | С113-1293-  11Д  варіант 3 | Муфти з полiетилену дiам. 400 мм | | шт | 103 |
| 27 | КР16-24-3 | Установлення поліетиленових відводів,  колін, патрубків, переходів діаметром 200  мм | | 10шт | 2,4 |
| 28 | С113-1492 | Заглушка ПВХ діам. 200 мм | | шт | 24 |
|  |  | **Роздiл 3. Футляри** | |  |  |
| 29 | КБ22-8-9  Н2; Н5=1,15 | Укладання сталевих водопровідних труб з  гідравлічним випробуванням, діаметр труб  350 мм | | 1000м | 0,113 |
| 30 | С113-199 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,  товщина стінки 4 мм | | м | 114,13 |
| 31 | КБ16-29-4 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв  систем опалення, водопроводу i гарячого  водопостачання дiаметром до 350 мм | | 100м | -1,13 |
| 32 | КР16-37-1  К=0,4 | Забивання кiнцiв футляра дiаметром 325  мм бiтумом та пасмом смоляним | | шт | 17 |
| 33 | КБ22-13-9  Н2; Н5=1,15 | Нанесення нормальної антикорозійної  бітумно-гумової ізоляції на сталеві  трубопроводи діаметром 350 мм | | 1000м | 0,113 |
| 34 | КБ22-8-10 | Укладання сталевих водопровідних труб з  гідравлічним випробуванням, діаметр труб  400 мм | | 1000м | 0,044 |
| 35 | С113-208 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм,  товщина стінки 5 мм | | м | 44,44 |
| 36 | КБ16-29-4 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв  систем опалення, водопроводу i гарячого  водопостачання дiаметром до 400 мм | | 100м | -0,44 |
| 37 | КР16-37-1  К=0,4 | Забивання кiнцiв футляра дiаметром 325  мм бiтумом та пасмом смоляним | | шт | 3 |
| 38 | КБ22-13-10 | Нанесення нормальної антикорозійної  бітумно-гумової ізоляції на сталеві  трубопроводи діаметром 400 мм | | 1000м | 0,044 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Колодязі** | |  |  |
| 39 | КР16-77-1 | Перекладання горловин цегляних колодязів  трирядовою кладкою | | шт | 32 |
| 40 | КР16-46-3 | Улаштування колодязiв круглих  каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного  залiзобетону в сухих грунтах (18 + 38 шт) | | м3 | 27,78 |
| 41 | К585521-  Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 39 |
| 42 | К585521-  Л004  варіант 1 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-  14 випуск 1 | | шт | 70 |
| 43 | К585521-  Л005  варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-  14 випуск 1 | | шт | 23 |
| 44 | К585521-  Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 39 |
| 45 | К585521-  Л052  варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 39 |
| 46 | С111-1789 | Скоби ходові | | кг | 52,82 |
| 47 | С111-1789  варіант 1 | З`єднувальні елементи для збірного з/б | | кг | 29 |
| 48 | С113-750  варіант 1 | Люк чавунний з гратами для  дощоприймального колодязя тип ДБ | | шт | 24 |
| 49 | С113-754  варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий тип "Т" | | шт | 15 |
| 50 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції  фундаментів бітумною мастикою | | 100 м2 | 1,6657 |
|  |  | **Автомобільна дорога** | |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1 |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Підготовчі роботи** | |  |  |
| 1 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | 100м3 | 3,8495 |
| 2 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ  проїжджої частини | | 100м3 | 11,3135 |
| 3 | КР18-32-2  К=0,8 | Розбирання дорожнiх покриттiв iз збiрних  залiзобетонних плит прямокутних  площею до 3 м2 | | 100м3 | 0,9212 |
| 4 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | | 100м | 3,5 |
| 5 | КР16-89-3 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин  оглядових каналізаційних колодязів без  заміни люка, поверхня з твердим покриттям | | колодязь | 23 |
| 6 | КР18-111-2 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід,  діаметр стовбура понад 16 см до 24 см | | 100шт | 0,24 |
| 7 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | | 100 т | 39,49 |
| 8 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | | т | 3199 |
|  |  | **Роздiл 2. ТИП 1. Дорожній одяг по типу**  **основної дороги** | |  |  |
| 9 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттiв з  щебенево - пiщаних сумiшей оптимального  гранулометричного складу одношарових,  товщиною 12 см (під борт) | | 100м2 | 7,87 |
| 10 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних  і залізобетонних при інших видах  покриттів | | 100м | 26,23 |
| 11 | & Т\_С1416-  8684-П | Каменi бортовi,бетонні | | мп | 2623 |
| 12 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного  профілю з застосуванням екскаваторів,  глибина корита до 500 мм | | 100м2 | 103,72 |
| 13 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 7321,125 |
| 14 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 60,4219 |
| 15 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та  вирівнювальних шарів основи з піску | | 100м3 | 14,3775 |
| 16 | КР18-22-2 | Улаштування основ та покриттiв з  щебенево-піщаних сумiшей оптимального  гранулометричного складу двошарових,  нижнiй шар товщиною 12 см | | 100м2 | 95,85 |
| 17 | КР18-22-4  Н1=3 | На кожний 1 см змiни до 15 см товщини  шару основи та покриття з щебенево-  піщаних сумiшей додавати до норми 18-22-2 | | 100м2 | 95,85 |
| 18 | КР18-22-3 | Улаштування основ та покриттiв з  щебенево-піщаних сумiшей оптимального  гранулометричного складу двошарових,  верхнiй шар товщиною 10 см | | 100м2 | 95,85 |
| 19 | КР18-22-4  Н1=5 | На кожний 1 см змiни до 15 см товщини  шару основи та покриття з щебенево-  піщаних сумiшей додавати до норми 18-22-3 | | 100м2 | 95,85 |
| 20 | КР18-43-1 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із  гарячих асфальтобетонних сумішей | | 100м2 | 95,85 |
| 21 | КР18-43-2  К=12 | На кожнi 0,5 см змiни товщини до 10 см  шару додавати до норми 18-43-1 | | 100м2 | 95,85 |
| 22 | С1421-9850  варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип  Б, марка 1 | | т | 2298,483 |
| 23 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів ЕКШ-60 | | 1т | 3,834 |
| 24 | КР18-43-1 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із  гарячих асфальтобетонних сумішей | | 100м2 | 95,85 |
| 25 | КР18-43-2  К=2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини до 5 см  шару додавати або виключати до норми  18-43-1 | | 100м2 | 95,85 |
| 26 | С1421-9837  варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,  тип Б, марка 1 | | т | 1157,868 |
|  |  | **Роздiл 3. ТИП 3. В`їзди у подвір`я та**  **майданчики** | |  |  |
| 27 | КР18-12-8 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита 320 мм | | 100м2 | 32,02 |
| 28 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 1400 |
| 29 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 8 |
| 30 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттiв з  щебенево-піщаних сумiшей оптимального  гранулометричного складу одношарових,  товщиною 12 см | | 100м2 | 32,025 |
| 31 | КР18-22-4  К=12 | На кожний 1 см змiни до 24 см товщини  шару основи та покриття з щебенево-  піщаних сумiшей додавати або виключати  до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | | 100м2 | 32,025 |
| 32 | КР18-43-1 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із  гарячих асфальтобетонних сумішей | | 100м2 | 32,025 |
| 33 | КР18-43-2  К=8 | На кожнi 0,5 см змiни товщини до 8 см  шару додавати до норми 18-43-1 | | 100м2 | 32,025 |
| 34 | С1421-9843 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,  марка 1 | | т | 609,756 |
|  |  | **Роздiл 4. ТИП 4. Дорожній одяг на**  **тротуарах** | |  |  |
| 35 | КР18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита 120 мм | | 100м2 | 41,22 |
| 36 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 798,45 |
| 37 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 4,5626 |
| 38 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на  бетонну основу | | м | 1282 |
| 39 | &  Т\_К589921-  А003-П1-К | Поребрики iз бетону | | мп | 1282 |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
| 40 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з  щебенево-піщаних сумішей С-7  оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | | 100м2 | 41,22 |
| 41 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових  асфальтобетонних покриттів доріжок та  тротуарів із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | | 100м2 | 40,56 |
| 42 | КР18-46-2  Н1=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару  додавати або виключати до норми 18-46-1  до 4 см | | 100м2 | 40,56 |
| 43 | КБ27-65-5  Н2;Н3;Н5=1,  15(До  раб.сили  згідно  РЕКН п 4.4) | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з використанням  готової піщано-цементної суміші  площадок та тротуарів шириною понад 2  м | | 1000 м2 | 0,066 |
| 44 | С1426-11789  варіант 3 | Плити тактильні | | м2 | 66,66 |
|  |  | **Роздiл 5. ТИП 5. Дорожній одяг на**  **тротуарах** | |  |  |
| 45 | КР18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита 230 мм | | 100м2 | 1,14 |
| 46 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 45,85 |
| 47 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 0,262 |
| 48 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів з  щебенево-піщаних сумішей С-7  оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | | 100м2 | 1,12 |
| 49 | КБ27-65-5  Н2;Н3;Н5=1,  15(До  раб.сили  згідно  РЕКН п 4.4) | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з використанням  готової піщано-цементної суміші  площадок та тротуарів шириною понад 2  м | | 1000 м2 | 0,114 |
| 50 | С1426-11789  варіант 3 | Плити тактильні | | м2 | 7,272 |
| 51 | С1426-11789  варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 40  мм | | м2 | 107,868 |
|  |  | **Роздiл 6. Організація дорожнього руху** | |  |  |
| 52 | КР18-61-1 | Установлення дорожніх знаків на  металевих стояках | | 100шт | 0,4 |
| 53 | КР18-61-4 | При установленні додаткових щитків  додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | | 100шт | 0,52 |
| 54 | & С1545-  257-4  варіант 4 | Колонка металева з труб під дорожні знаки  СКМ 1.30 | | шт | 6 |
| 55 | & С1545-  257-4  варіант 2 | Колонка металева з труб під дорожні знаки  СКМ 1.35 | | шт | 27 |
| 56 | & С1545-  257-4  варіант 3 | Колонка металева з труб під дорожні знаки  СКМ 2.35 | | шт | 3 |
| 57 | & С1545-  257-4  варіант 1 | Колонка металева з труб під дорожні знаки  СКМ 2.40 | | шт | 1 |
| 58 | & С1545-  257-4  варіант 5 | Колонка металева з труб під дорожні знаки  СКМ 2.45 | | шт | 3 |
| 59 | С113-1885 | Хомут із шурупом діам. 75 мм | | шт | 70 |
| 60 | С1425-11685  варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М200 | | м3 | 4,38 |
| 61 | & С115-126-  8  варіант 2 | Дорожнi знаки 1.20, ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 3 |
| 62 | & С115-126-  8  варіант 1 | Дорожнi знаки 2.1, ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 10 |
| 63 | & С115-126-  8  варіант 3 | Дорожнi знаки 2.3, ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 11 |
| 64 | & С115-126-  8  варіант 4 | Дорожнi знаки 2.4, ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 65 | & С115-126-  8  варіант 5 | Дорожнi знаки 3.4, ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 4 |
| 66 | & С115-126-  8  варіант 6 | Дорожнi знаки 3.2.1 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 2 |
| 67 | & С115-126-  8  варіант 7 | Дорожнi знаки 4.1 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 68 | & С115-126-  8  варіант 8 | Дорожнi знаки 4.3 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 2 |
| 69 | & С115-126-  8  варіант 9 | Дорожнi знаки 5.5 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 70 | & С115-126-  8  варіант 10 | Дорожнi знаки 5.6 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 71 | & С115-126-  8  варіант 11 | Дорожнi знаки 5.38.1 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 20 |
| 72 | & С115-126-  8  варіант 12 | Дорожнi знаки 5.38.2 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 20 |
| 73 | & С115-126-  8  варіант 13 | Дорожнi знаки 5.43 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 2 |
| 74 | & С115-126-  8  варіант 20 | Дорожнi знаки 5.17.2 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 75 | & С115-126-  8  варіант 14 | Дорожнi знаки 5.44 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 2 |
| 76 | & С115-126-  8  варіант 15 | Дорожнi знаки 7.2.4 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 4 |
| 77 | & С115-126-  8  варіант 16 | Дорожнi знаки 7.3.1 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
| 78 | & С115-126-  8  варіант 17 | Дорожнi знаки 7.6.4 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 2 |
| 79 | & С115-126-  8  варіант 18 | Дорожнi знаки 7.8 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 3 |
| 80 | & С115-126-  8  варіант 19 | Дорожнi знаки 7.17 ІІ тип, HIP 3930,  оцінковані | | шт | 1 |
|  |  | Улаштуванння дорожньої розмітки | |  |  |
| 81 | СЛ3-4-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки лінії 1.1 шириною 10 см на  покриття автомобільної дороги  двокомпонентним холодним пластиком  машиною маркірувальною Н18 Universal  фірми "Гофман" | | 1 км | 0,49 |
| 82 | СЛ3-4-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки лінії 1.3 шириною 10 см на  покриття автомобільної дороги  двокомпонентним холодним пластиком  машиною маркірувальною Н18 Universal  фірми "Гофман" | | 1 км | 0,123 |
| 83 | СЛ3-4-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки лінії 1.5 шириною 10 см на  покриття автомобільної дороги  двокомпонентним холодним пластиком  машиною маркірувальною Н18 Universal  фірми "Гофман" | | 1 км | 0,068 |
| 84 | СЛ3-4-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки лінії 1.6 шириною 10 см на  покриття автомобільної дороги  двокомпонентним холодним пластиком  машиною маркірувальною Н18 Universal  фірми "Гофман" | | 1 км | 0,29 |
| 85 | СЛ3-4-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки лінії 1.7 шириною 10 см на  покриття автомобільної дороги  двокомпонентним холодним пластиком  машиною маркірувальною Н18 Universal  фірми "Гофман" | | 1 км | 0,119 |
| 86 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.11 | | 1м2 | 3,2 |
| 87 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.13 | | 1м2 | 4 |
| 88 | СЛ3-1-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ручною маркірувальною  машиною 2К 50 А фірми "Гофман" лінії  1.14.2 біла | | 100м2лін | 1,525 |
| 89 | СЛ3-1-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ручною маркірувальною  машиною 2К 50 А фірми "Гофман" лінії  1.14.2 червона | | 100м2лін | 1,5 |
| 90 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.18 | | 1м2 | 3,48 |
| 91 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.20 | | 1м2 | 2,46 |
| 92 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.34 | | 1м2 | 8,7 |
| 93 | СЛ3-1-7 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки на покриття автомобільної  дороги двокомпонентним холодним  пластиком ліній 1.35 | | 1м2 | 0,43 |
| 94 | ДБ3-18-1 | Улаштування вертикальної розмітки на  напрямних стовпчиках 2.3.1, 2.3.3 | | 1 ст | 2 |
|  |  | **Роздiл 7. Влаштування металевого**  **огородження** | |  |  |
| 95 | КБ27-53-8  Н2; Н5=1,15 | Улаштування металевої бар'єрної огорожі  під час забивання стояків в  асфальтобетонне покриття, за відстані  між стояками 4 м | | 100 м | 0,08 |
| 96 | С121-755  варіант 1 | Барєрне огородження оцинковане дорожнє | | т | 0,208 |
|  |  | **Зовнішнє освітлення** | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** | |  |  |
| 1 | БП2-2-1 | Обрізання крон дерев в міських умовах з  автогідропідіймача без підготування для  транспортування | | 1 дерево | 25 |
| 2 | КБ33-115-2  Н2=Н4=Н5=  1,15 | (Демонтаж) Установлення світильників з  люмінесцентними або ртутними лампами | | шт | 24 |
| 3 | КМ8-149-1  к дем.=0,4 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що  підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | | 100 м | 8,83 |
| 4 | КМ8-102-1  к дем.=0,4 | (Демонтаж) Монтаж шафи керування або  регулювання | | шафа | 2 |
|  |  | **Роздiл 2. Монтаж металевих опор** | |  |  |
| 5 | КБ6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою  понад 10 кг до 20 кг | | т | 0,66 |
| 6 | С1110-120  варіант 1 | Закладна частина фундаменту | | шт | 33 |
| 7 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | | м3 | 26,6805 |
| 8 | КБ33-259-3 | Установлення опор з металевих труб  вагою до 0,5 т | | опора | 33 |
| 9 | & С1416-  8526М  варіант 1 | Опора металева оцинкована OSH 90/4, 9м | | шт | 33 |
| 10 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі  сталі штабової, переріз 160 мм2 | | 100 м | 0,33 |
| 11 | КБ33-26-2 | Забивання заземлювачів вручну на глибину  до 3 м | | шт | 33 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Монтаж світильників** | |  |  |
| 12 | КБ33-115-2 | Установлення світильників з  люмінесцентними або ртутними лампами | | шт | 42 |
| 13 | & С1547-5-  41  варіант 1 | Світлодіодний вуличний світильник Avenue  C2x60-S6/T3-3K7L-Cr-SPC + ASC-LRWF-  GPS | | шт | 42 |
| 14 | & С1110-88-  18  варіант 2 | Кронштейн 1 рожковий (з оголовником) на  металеву опору | | шт | 24 |
| 15 | & С1110-88-  18  варіант 1 | Кронштейн 2 рожковий (з оголовником) на  металеву опору | | шт | 9 |
| 16 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,  блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг (в опорі) | | 100 м | 5,04 |
| 17 | & 15093-  36213-19 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами  АВВГ, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ  пластикату, перерізом 2х4мм2. | | 1000м | 0,51408 |
| 18 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,  дво-, триполюсний, що установлюється  на конструкції на стіні або колоні, струм  до 25 А | | шт | 42 |
| 19 | С1545-415  варіант 1 | Автоматичний вимикач 6а | | шт | 42 |
| 20 | 15102-1009  варіант 1 | Ізоляційне кабельне з`єднання в опорі  (фазне) IZK-4-02 | | шт | 99 |
| 21 | 15102-1009  варіант 2 | Ізоляційне кабельне з`єднання в опорі  (нульове) IZK-4-03 | | шт | 33 |
| 22 | С1545-415  варіант 2 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  проколюючі ізоляцію | | шт | 8 |
|  |  | **Роздiл 4. Розробка траншеї** | |  |  |
| 23 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група ґрунту 2 | | 100 м3 | 3,4468 |
| 24 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 603,19 |
| 25 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під  трубопроводи | | м3 | 36,93 |
| 26 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | | м3 | 40,623 |
|  |  | в траншеї | |  |  |
| 27 | КБ34-103-1 | Улаштування трубопроводів із  поліетиленових труб, до 2-х каналів | | км | 1,355 |
| 28 | С113-953-ЦГ  варіант 1 | Труба поліетиленова діаметр 63 мм  копофлекс | | м | 1382,1 |
| 29 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у  траншеї, сигнальною стрічкою | | 100 м тр | 12,31 |
| 30 | С111-1721-  11А  варіант 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" | | м | 1231 |
| 31 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованів та ям, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 3,0395 |
| 32 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | | м3 | 334,345 |
|  |  | **Роздiл 5. Влаштування проколу**  **способом ГНБ** | |  |  |
| 33 | КР1-17-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  шириною більше 2 м та котлованах площею  перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з  кріпленнями, група ґрунту 2 | | 100 м3 | 0,64 |
| 34 | КБ22-51-2 | Буріння пілотної свердловини діаметром  до 90 мм установками горизонтально  спрямованого буріння, сила протяжки до  4600 кг, група грунту 2 | | 10 м | 14,2 |
| 35 | КБ22-57-2 | Протягування нитки трубопроводу з  поліетиленових труб у свердловину  установками горизонтально  спрямованого буріння, сила протяжки до  4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100  мм до 220 мм | | 10 м | 14,2 |
| 36 | КБ22-57-12 | Протягування нитки трубопроводу з  поліетиленових труб у свердловину  комплексними установками  горизонтально спрямованого буріння, сила  протяжки до 72500 кг, зовнішній діаметр  труб до 200 мм | | 10 м | 14,2 |
| 37 | С119-12 | Глина бентонітова, марка ПБМГ | | т | 0,34 |
| 38 | С113-1360 | Труби поліетиленові для подачі холодної  води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній  діаметр 110х10 мм | | м | 144,84 |
| 39 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованів та ям, група ґрунту 1 | | 100 м3 | 0,64 |
| 40 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | | м3 | 70,4 |
|  |  | **Роздiл 6. Пристрій колодязів** | |  |  |
| 41 | КР1-17-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  шириною більше 2 м та котлованах площею  перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з  кріпленнями, група ґрунту 2 | | 100 м3 | 0,0774 |
| 42 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 13,545 |
| 43 | КР16-33-1 | Улаштування колодязів водопровідних  бетонних із монолітними стінами та  покриттям із збірного залізобетону  круглих в сухих грунтах | | м3 | 7,74 |
| 44 | К585521-  Л002  варіант 1 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14  випуск 1 | | шт | 18 |
| 45 | К585521-  Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 18 |
| 46 | К585521-  Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 18 |
| 47 | С113-750  варіант 2 | Люк пластиковий на залізобетонний  колодязь | | шт | 18 |
|  |  | **Роздiл 7. Монтаж кабелю** | |  |  |
| 48 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,  блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | | 100 м | 14,26 |
| 49 | КМ8-145-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну  каналу без крiплення, маса 1 м до 1 кг (в ТП) | | 100 м | 0,05 |
| 50 | КМ8-149-1 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі,  маса 1 м до 1 кг | | 100 м | 0,2 |
| 51 | & 15093-  36213-18  варіант 2 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами  АВВГ, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ  пластикату, перерізом 4х35 мм2. | | 1000м | 0,0153 |
| 52 | & 15093-  36213-18  варіант 1 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами  АВВГ, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ  пластикату, перерізом 4х25 мм2. | | 1000м | 1,43412 |
| 53 | & 15093-  36213-18  варіант 3 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами  АВВГ, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ  пластикату, перерізом 4х16 мм2. | | 1000м | 0,0306 |
|  |  | **Роздiл 8. Монтаж шафи освітлення з**  **коміркою** | |  |  |
| 54 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання | | шафа | 2 |
| 55 | & 1503-  1270ШО | Шафа освітлення з коміркою | | шт | 2 |
| 56 | КБ33-26-2  1,15 | Забивання заземлювачів вручну на глибину  до 3 м | | шт | 3 |
| 57 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі  сталі штабової, переріз 160 мм2 | | 100 м | 0,05 |

Місце виконання робіт : м. Одеса, вул. Шота Руставелі.

Термін виконання робіт: виконання робіт передбачається протягом 2023 – 2024 р. р., але в будь – якому випадку до повного їх виконання.

**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

*Тендерна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

*Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку.*

вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_

**Тендерна форма****«Пропозиція»**

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт **«Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі у м. Одесі» (коригування)**  ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг» відповідно до вимог Тендерної документації та додатків до неї.

Вивчивши документацію закупівлі та технічної специфікації на виконання зазначеного вище, я/ми, уповноважений/і на підписання Договору, маю/ємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

Тендерна пропозиція вважається дійсною протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом строку виконання робіт.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації закупівлі.

Якщо наша пропозиція буде найкращою та визначення переможцем, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору відповідно до Документації закупівель.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Посада) (Підпис) (ПІБ)*

**М.П. *\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

***\**** *ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

**Додаток № 5**

**до тендерної документації**

Рекомендована форма заповнюється Учасником

та надається у складі тендерної пропозиції

**Перелік документів з інформацією про субпідрядників**

***(надаються в разі залучення субпідрядних організацій для виконання окремих видів робіт)***

1. Довідку про залучення субпідрядних організацій за формою (додається).

2. Скановану копію з оригіналу ліцензії субпідрядних організацій на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам (у випадку передбаченому законодавством).

**Довідка про залучення субпідрядних організацій**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повна назва субпідрядника, його реквізити, юридична та фактична адреси | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | Орієнтована вартість робіт субпідрядника у вiдcoткax (%) до тендерної пропозиції |
|  |  |  |

**Уповноважена особа учасника торгів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(посада) (підпис) (ПІБ)

**М.П. *\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

***\**** *ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*