Додаток  № 4

до тендерної документації

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №____

на закупівлю робіт з реконструкції за кошти місцевого бюджету

м. Запоріжжя			   	                           		             ______________ 2023 р.

ЗАМОВНИК: Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, в особі ________________ГУНП в Запорізькій області ____________________________, що діє на підставі довіреності від _______________ № _________________, з одного боку,

ПІДРЯДНИК: __________________________________, в особі _________________, що діє на підставі ___________________, з другого боку, керуючись пунктом 10 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або  скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 рок № 1178 (зі змінами), уклали даний Договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни у відповідності до проєктно-кошторисної документації та умов Договору виконати роботи з реконструкції: «Реконструкція системи теплопостачання, електропостачання адміністративної будівлі Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за адресою: пр. Соборний, 191, м. Запоріжжя із встановленням теплових насосів та дизель-генератора потужністю 120 кВт» за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція» (далі - Об'єкт), а ЗАМОВНИК бере на себе зобов’язання прийняти та оплатити виконані роботи з реконструкції згідно умов договору.

Підрядник зобов'язується виконати роботи  з реконструкції з використанням матеріалів Підрядника.

- Склад та обсяги робіт з реконструкції, що є предметом цього Договору, визначаються у відповідності до кошторисної документації, яка оформлюється у вигляді додатків до цього Договору, які є його невід'ємними частинами:

- договірна ціна (Додаток 1);

- локальні кошториси (Додаток 2);

- відомість ресурсів до Договірної ціни (Додаток 3).

- . ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1. Договірна ціна (далі - ціна Договору) за цим Договором складає: __________ грн (вказати суму прописом), у тому числі ПДВ 20 % - _________ грн (вказати суму прописом)/без ПДВ та включає всі витрати Підрядника, пов'язані з виконанням умов цього Договору. Дана ціна є твердим кошторисом у розумінні цивільного законодавства та може бути змінена тільки на підставі пункту 18.2 Розділу 18 цього Договору та зменшена в залежності від  фактичних витрат Підрядника. У такому разі Сторони вносять відповідні коригування до Договору шляхом укладення додаткової (их) угод (и) до Договору.

2.2.	Договірна ціна робіт включає плату за виконані Підрядником роботи за даним
Договором, а також вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання Підрядника, які необхідні для виконання робіт з реконструкції.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Місце виконання робіт: 69006, Запорізька області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191.

3.2. Датою початку робіт з реконструкції вважається наступний день з дати підписання договору.

3.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт з реконструкції і здати їх Замовнику.

3.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт з реконструкції у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

3.5. Обставинами які перешкоджають виконанню робіт з реконструкції у встановлені строки та не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини непереборної сили (повені, оповзні, інші стихійні лиха природного явища).

3.6. Кінцевий термін виконання робіт - 15.12.2023 року.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1 Всі взаєморозрахунки між Замовником і Підрядником за виконані роботи з реконструкції  проводяться згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідкою про вартість  виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

4.2. Розрахунки з Підрядником  здійснюються за фактом виконання робіт з реконструкції з відстрочкою платежу на 15 робочих днів після підписання Акта прийняття виконаних будівельних робіт, передачею Підрядником Замовнику виконавчу документацію та підтвердні документи витрат Підрядника.

4.3. У разі виявлення в Актах приймання виконаних будівельних робіт, Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виконавчій документації та підтвердних документах, невідповідності встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт з реконструкції, Замовник повертає Підряднику документи на доопрацювання.

4.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт  недоліків (недоробок, дефектів тощо), допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно та повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх силами третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

4.5. Якщо виявлені недоліки (недоробки, дефекти тощо) не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

  - Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом двох календарних днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення.

  - Повідомлення про пошкодження об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надається за телефоном Замовнику негайно після його виявлення та протягом одного дня надсилається письмове повідомлення на адресу Замовника. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом одного календарного дня після усунення пошкодження.

5.4. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта здійснює Підрядник, за умов, що такі затрати включені до кошторисного розрахунку вартості робіт з реконструкції.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЄКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1.	Забезпечення робіт з реконструкції проєктною документацією покладається на Замовника із урахуванням умов Договору, інших нормативних документів.

  - Замовник передає Підряднику 1 (один) комплект затвердженої проєктної документації протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання даного Договору.

6.3. Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання проєктної документації перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам, та у разі необхідності, надає свої зауваження.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Забезпечення робіт з реконструкції матеріалами та устаткуванням здійснюється Підрядником відповідно до проєктної документації.

7.2. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються в процесі виконання робіт з реконструкції, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проєктної документації. Матеріали Підрядника, які будуть використовуватись при виконання робіт з реконструкції, повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо, у разі, якщо їх необхідність передбачена чинним законодавством України.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Замовник за Актом приймання-передачі будівлі (Додаток 4) передає Підряднику адмінбудівлю протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання даного Договору.

8.2.	Підрядник забезпечує своєчасне виконання усіх етапів робіт з реконструкції у строк, передбачений даним Договором.

8.3. Підрядник організує виконання будівельних робіт з реконструкції відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», інших нормативних документів, які регулюють виконання будівельних робіт з реконструкції згідно з цим Договором.

8.4. Підрядник зобов'язаний письмово повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника протягом 1 (одного) робочого дня з дня їх виникнення.

Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника повинен усунути обставини, що загрожують виконанню Договору.

8.5. Підрядник зобов'язаний на момент підписання акту, після завершення виконання робіт з реконструкції (прийняття об'єкта), звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Вартість такої компенсації визначається Замовником.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ

9.1. Контроль Замовника за якістю робіт з реконструкції, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно нормативних вимог та умов Договору.

9.2. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 2 (два) календарні дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом двох календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

9.3. З метою контролю за відповідністю робіт з реконструкції та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт з реконструкції  відповідно до Цивільного кодексу України та умов Договору.

9.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах з реконструкції, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом, технічним або авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника. Підрядник за запитом Замовника повинен надавати необхідну йому інформацію позачергово.

9.5. Підрядник гарантує, що матеріали, устаткування, які використовуються під час проведення робіт з реконструкції нерадіоактивні, не спричинять в майбутньому будь-яких негативних наслідків для будівлі Замовника та не зашкодять здоров’ю його працівників.

10. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА

10.1. Підрядник гарантує надійність і якість виконання робіт з реконструкції протягом 5 (п’яти) років з моменту двостороннього підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). У разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку, Підрядник усуває їх власними силами та за власний рахунок.

10.2. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, Підрядник зобов’язаний усунути їх протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення Замовника про виявленні недоліки.

В іншому випадку, Замовник залишає за собою право усунути виявлені недоліки за власний рахунок із залученням третіх осіб. В такому випадку, Підрядник зобов’язаний відшкодувати, Замовнику понесені ним витрати протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Замовник має право:

    - Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт з реконструкції .

    - Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

    - Відмовитися від даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи з реконструкції у строк, визначений Договором.

    - Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування
збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

11.1.5.	Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням
Договору Підрядником.

11.1.6. Замовник також має інші права, передбачені умовами Договору, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими нормативно - правовими актами, які регулюють сферу виконання робіт.

11.2.	Замовник зобов'язаний:

    - Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт з реконструкції), передати дозвільну, проєктну та іншу договірну документацію відповідно до умов даного Договору.

    - Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт з реконструкції .

    - Прийняти у строки, обумовлені цим Договором, та оплатити виконані роботи з реконструкції .

    - Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі з реконструкції.

    - Забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом періоду реконструкції об'єкта в порядку, встановленому законодавством України.

    - Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені умовами Договору, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу виконання робіт.

11.3.	Підрядник має право:

11.3.1.	Зупиняти роботи з реконструкції у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт з реконструкції.

    - Ініціювати внесення змін у Договір з урахуванням вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або  скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 рок № 1178 (зі змінами).

    - Підрядник має також інші права, передбачені умовами Договору, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу виконання робіт.

11.4.	Підрядник зобов'язаний:

11.4.1.	Виконати з використанням власних матеріалів у встановлені строки роботи з реконструкції відповідно до проєктно-кошторисної документації та умов Договору.

11.4.2.	Мати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт з реконструкції, разі, якщо такі дозволи передбачені Законом.

11.4.3. Вживати заходів щодо збереження майна Замовника.

    - Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт з реконструкції, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт з реконструкції, у випадках передбачених законодавством, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

    - Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором закінчені роботи з реконструкції.

11.4.6.	Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проєктної
документації (примірників, копій) третім особам.

11.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт з реконструкції, допущені з його вини.

11.4.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

11.4.9. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

11.4.10. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені умовами Договору
Цивільним і Господарським кодексами України, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу виконання робіт.

11.4.11. Під час виконання робіт з реконструкції неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, техніки безпеки під час експлуатації використовуваного обладнання та вимог законодавства у сфері охорони праці.

11.4.12. Забезпечити своїх працівників виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати у разі несвоєчасного бюджетного фінансування та/або затримки проведення Державною казначейською службою України відповідних платежів.

12.2.	У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконанні роботи здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним Договором в розумінні абзацу 2 частини першої статті 530 ЦК України при умові наявності підписання Сторонами Акту приймання-виконання будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість будівельних робіт (форма КБ-3).

12.3.	За порушення строку виконання робіт з реконструкції Підрядник на вимогу Замовника сплачує пеню у розмірі 1% вартості виконаних робіт з реконструкції, з якого допущено прострочення виконання зобов’язань, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

12.4.	За невиконання або неналежне виконання вимог щодо якості виконаних робіт з реконструкції  Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних робіт з реконструкції.

12.5.	За порушення строків розрахунків, передбачених п. 4.2. розділу 4 цього Договору, Замовник сплачує кожен день прострочення пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості. Оплата пені не звільняє Замовника від зобов’язань сплати суми простроченого платежу.

12.6.	При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в період дії гарантійного строку за надані роботи з реконструкції, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 1 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.

12.7.	Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від належного виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.

13 ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Договір може бути достроково розірваний у таких випадках:

- в односторонньому порядку у випадку передбаченому п.11.1.4. розділу 11 цього Договору;

- за взаємною згодою Сторін;

- відсутності потреби у закупівлі робіт;

- за рішенням суду;

- ліквідації (визнання банкрутом, реорганізації) однієї (обох) сторін по договору;

- з ініціативи Замовника у випадках, передбачених умовами цього Договору;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.2. При повторному, протягом терміну дії цього Договору, настанню обставин, пов’язаних з неможливістю виконання Підрядником по своїй вині зобов’язань в частині термінів виконання, кількості та якості робіт, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку про що письмово повідомляє Підрядника за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.

У разі коли Сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового перебігу, Замовник може звернутися до суду.

13.3. Закінчення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 р., а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань до повного та належного їх виконання Сторонами.

15. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

15.1. Даний Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Сторони домовилися, що будь-які суперечки, які можуть виникнути між ними вирішуються шляхом  переговорів. Переговори вважаються розпочатими з моменту подачі однією зі Сторін письмового повідомлення про намір розпочати такі переговори іншій Стороні.

15.3. Сторони визначають, що всі претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 робочих днів з моменту одержання претензії.

16. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

16.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

16.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як пропозиція чи обіцянка неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

16.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт та іншими не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

16.4. Кожна із сторін відмовляється від використання коштів, отриманих за даним Договором, на хабарництво та фінансування терористичної діяльності.

17. ФОРС-МАЖОР

17.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

17.2. Якщо будь-яка із таких обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань у встановлені цим Договором строки, то вони продовжуються на час дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором через форс-мажорні обставини, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити про це другу Сторону у письмовій формі.

17.3. Неповідомлення про настання чи припинення дії форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися як на підставу звільнення від відповідальності.

17.4. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором уразі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату Товару відповідно до умов цього Договору.

17.5. Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3-х (трьох) календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про виникнення та тривалість форс-мажору.

17.6 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

17.7. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України постраждалій Стороні за цим Договором.

У такому разі жодна із Сторін не моє права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

18. ІНШІ УМОВИ

18.1. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором.

18.2 Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками і є чинними протягом усього терміну дії Договору.

Істотні умови Договору про закупівлю, укладеного відповідно до «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладання договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладання;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю т/або строку виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед»,  що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої ст. 41 Закону.

18.3.Замовник не є платником податку на прибуток.

18.4.Замовник є бюджетною неприбутковою установою.

18.5. Підрядник є (вказати систему оподаткування).

18.6. Підрядник засвідчує, що він ______________________________ (використовує/не використовує) у своїй діяльності печатку.

18.7. Підрядник є суб’єктом  ______________________ підприємництва.

(мікро-,малого,середнього,великого)

18.8. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.

18.9. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також забезпечення реалізації інших, передбачених законодавством, відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

18.10. Сторони погоджуються з тим, що інформація про договір, його умови та виконання, уповноважених представників Сторін та інші відомості, які підлягають оприлюдненню згідно положень Законів України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 року №183-VIII, оприлюднюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

18.11. Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою.

18.12. Договір укладено в чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову  юридичну силу.

18.13. Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою.

19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

19.1.  Договірна ціна (додаток 1);

19.2.  Локальний кошторис (додаток 2);

19.3.  Відомість ресурсів (додаток 3);

19.4. Акт приймання-передачі приміщення (додаток 4).

20 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:					                          ПІДРЯДНИК:

| Головне управління Національної поліції в Запорізькій області Юридична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29 Поштова адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29 Код ЄДРПОУ: 40108688 р/р UA828201720343191001600092623 МФО: 820172, Державна казначейська служба України м. Київ. Телефон/факс (061)239-20-29 Тел._______________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________ / ___________________ / м.п. | ________ / __________________/ м.п. |

Додаток 4

до Договору

від ___________2023 № ____________

АКТ ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ БУДІВЛІ

для виконання робіт з реконструкції: «Реконструкція системи теплопостачання, електропостачання адміністративної будівлі Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за адресою: пр. Соборний, 191, м. Запоріжжя із встановленням теплових насосів та дизель-генератора потужністю 120 кВт» за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція»

м. Запоріжжя				                                                                ______________ 2023

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, в особі _____________________, надалі – Замовник, з однієї сторони, та

____________________________________, в особі ____________________________, надалі – Підрядник, з другої сторони, склали цей акт приймання-передачі будівлі (надалі – Акт) за Договором на закупівлю робіт з реконструкції за державні кошти від _____ 2023р. №____________ (надалі – Договір), про наступне:

Замовник передає, а Підрядник приймає будівлю ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191 (надалі – Об’єкт), для виконання робіт з реконструкції за Договором.

Будівля передається Підряднику у належному стані та готова для виконання робіт з реконструкції.

- З дня підписання цього Акту Підрядник зобов’язаний:

  - здійснювати контроль за забрудненням приміщення та навколишнього середовища на Об’єкті, а також зобов’язується виконувати пов’язані з цим всі відповідні письмові  та усні вказівки Замовника або його уповноваженого представника;

  - до закінчення виконання робіт з реконструкції відповідає за забезпечення дотримання законодавчих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, а також санітарних норм;

  - до закінчення виконання робіт з реконструкції, перед здачею зазначених робіт Замовнику, повинен прибрати приміщення від будівельного сміття та матеріалів.

Цей Акт приймання-передачі приміщення складено у 4 (чотирьох) примірниках та він є невід’ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК						ПІДРЯДНИК

_____________/____________________/		  _____________/__________________/