Затверджено:

Рішенням уповноваженої особи

Протокол від 08.07.2022р.

**Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-100 ст. №1-7 та технічне переоснащення конвективної частини з виготовленням проектної документації в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Електрична, буд.1, код за ДК 021:2015 «45453000-7» Капітальний ремонт і реставрація**

**ID UA-2022-06-23-004637-a**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Місце змін | Діюча редакція | Нова редакція |
| Пп. 1.1 п. 1 Розд. 4 Тендерної документації | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «09» липня 2022 року, до 10 год. 00 хв.»; | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «16» липня 2022 року, до 10 год. 00 хв.»; |
| Пп. 4.4. п. 4 Розд. І Тендерної документації | З моменту підписання договору до 01.09.2022р | З моменту підписання договору до 20.09.2022р |
| Пп. 4.1 п. 4 Розд.VІ Тендерної документації | 4.1. Істотні умови договору:  - предмет договору,  - кількість,  - ціна договору,  - умови оплати: протягом 180 календарних днів з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт  - строк надання послуг: до 01.09.2022  - строк дії Договору : до 31.12.2022р. | 4.1. Істотні умови договору:  - предмет договору,  - кількість,  - ціна договору,  - умови оплати: протягом 180 календарних днів з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт  - строк надання послуг: до 20.09.2022  - строк дії Договору : до 31.12.2022р. |
| Пп. 5.6. Розд. 5 Проекту договору Додатку 3 Тендерної документації | Кінцевий термін виконання Робіт, що є предметом цього Договору, становить 01.09.2022 | Кінцевий термін виконання Робіт, що є предметом цього Договору, становить 20.09.2022 |
| П. 5 Форми тендерної пропозиції Додатку 1 Тендерної документації | 5. Строк виконання робіт: до 01.09.2022р. | 5. Строк виконання робіт: до 20.09.2022р. |
| Пп.10 Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (відомість обсягів робіт) Додатку 4 Тендерної документації | В одну чергу П  Пускові комплекси не передбачаються. Термін початку будівництва: 2022р. Закінчення будівництва: 01.09.2022р. | В одну чергу П  Пускові комплекси не передбачаються. Термін початку будівництва: 2022р. Закінчення будівництва: 20.09.2022р. |
| Пп.17 Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (відомість обсягів робіт) Додатку 4 Тендерної документації | 01.09.2022р. | 20.09.2022р. |
| П.11 Переліку документів, що вимагаються для підтвердження кваліфікаційних критеріїв та інших вимог, необхідних для визначення учасника переможцем Додатку 2 Тендерної документації | 11. Гарантійний лист в довільній формі, що роботи будуть надані в повному обсязі до 01.09.2022р. | 11. Гарантійний лист в довільній формі, що роботи будуть надані в повному обсязі до 20.09.2022р. |

Уповноважена особа Валерія КІСТЕНЬ