 Додаток № 1
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі

Вимоги до предмета закупівлі
(інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

1. Послуги надаються (далі - роботи виконуються) у відповідності до Державних будівельних норм, Закону України «Про охорону праці», вимог і нормативів екологічної безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки з використанням власних матеріалів та устаткування Підрядника.
2. Роботи виконуються без отримання попередньої оплати.
3. Замовник не відповідає за збереження матеріальних цінностей та обладнання Підрядника. В процесі виконання Робіт та після їх закінчення Підрядник зобов’язаний очищати місце проведення Робіт від будівельного сміття.
4. Учасник повинен приступити до виконання робіт з дня наступного за укладенням Договору. Строк виконання робіт: 30 календарних днів з дня наступного за укладенням Договору.
5. Гарантійний строк експлуатації об’єкта встановлюється відповідно до вимог Державних будівельних норм: 3 роки від дня прийняття виконаних робіт Замовником.
6. Обсяги робіт:

№ з/п	Обґрунтування / (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	РН18-5-3	Виправлення профілю основ гравійних з / додаванням нового матеріалу (щебенево- / піщаної суміші 0...40 мм)	100м2	2,4920
2	РН18-20-2	Улаштування підстильних та / вирівнювальних шарів основи з щебенево- / піщаної суміші 0...40 мм	100м3	0,1246
3	РН18-20-4	Улаштування підстильних та / вирівнювальних шарів основи із щебеню / фр. 20-40 мм	100м3	0,17444
4	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із / гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	2,4920
5	РН18-43-2 / к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару / додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	2,4920
6	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі / [асфальтобетон щільний] / (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у / верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, / тип Б, марка 2	т	30,10336

У разі посилання в документації на виробника, торговельну марку, патент щодо матеріалів тощо учасник може застосувати «еквівалент». Учасник під «еквівалентом» повинен запропонувати матеріали тощо, технічні характеристики яких дають можливість учасникові виконати проектні рішення в повному комплексі згідно з чинними нормами в будівництві. У разі заміни матеріалів тощо на «еквівалент» під час подання пропозиції такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій матеріалів тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної функціональної та якісної відповідності «еквівалента» технічним рішенням документації.

7. Вартість матеріально-технічних ресурсів не має перевищувати середньорегіональну (за матеріалами – за цінами виробників, що склалися в регіоні).

8. У складі пропозиції Учасник надає на виконання робіт за предметом закупівлі договірну ціну (динамічну), пояснювальну записку, об'єктний кошторис, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, виконані у відповідності до «Настанови з визначення вартості будівництва» та цих вимог до предмета закупівлі, у сканованих копіях.
9. Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист на підтвердження того, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються Учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, є новими тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких Учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.
10. Учасник повинен виконати роботи із дотриманням законодавства і заходів із захисту довкілля.