**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

 **на закупівлю послуг:**

**ДК 021:2015:71530000-2: Консультаційні послуги в галузі будівництва (Розроблення державного інвестиційного проєкту будівництва об’їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та М-30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка)**

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ**

Предметом договору є послуги з розроблення державного інвестиційного проєктубудівництва об’їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та М-30 Стрий – Тернопіль –
Кропивницький – Знам’янка (далі – ДІП) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання управління державними інвестиціями» від 22 липня 2015 року № 571. До ДІП повинні входити обґрунтування залучення інвестицій з державного бюджету України для автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Львівській області.

1. **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ**
	1. Виконавець розробляє та передає Замовнику усі обґрунтувальні матеріали необхідні для ДІП будівництва об’їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та М-30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема:
	* Бюджетний кодекс України (із змінами);
	* постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями (із змінами).
	1. ДІП повинен містити:
* резюме інвестиційного проєкту за наведеною формою (таблиця 1);
* техніко-економічний аналіз (мета проєкту та її обґрунтування, аналіз ефективності проєкту, організаційна структура та управління проєктом);
	+ план реалізації, фінансування та стан виконання проєкту.
	1. В номенклатуру послуг входить таке:
	+ розроблення ДІП згідно вимого цього Технічного завдання;
	+ науковий супровід процесу відбору і погодження ДІП.

**Таблиця 1** – Форма резюме інвестиційного проєкту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристика, показники, результати аналізу та оцінки проєкту | Опис або значення |
| 1 | Мета та короткий опис проєкту (його компонентів) і місце його реалізації |  |
| 2 | Основна сфера, якої стосується мета і результати реалізації проєкту |  |
| 3 | Головний розпорядник коштів державного бюджету |  |
| Відповідальний виконавець  |  |
| Замовник будівництва (у разі наявності) |  |
| 4 | Балансоутримувач (балансоутримувачі) (у разі створення/придбання нового об'єкта – майбутній балансоутримувач) |  |
| 5 | Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, результати його реалізації, у тому числі наслідки у разі, коли його не буде реалізовано |  |
| 6 | Відповідність проєкту стратегічним і програмним документам |  |
| 7 | Наявність альтернативних способів досягнення мети проєкту та результати їх аналізу |  |
| 8 | Загальна вартість реалізації проєкту (тис. гривень), у тому числі за етапами: - інвестиційний етап (розроблення проєкту), у тому числі вартість оформлення / придбання необхідної земельної ділянки;- інвестиційний етап (реалізація проєкту) |  |
| 9 | Строк реалізації проєкту (місяців), у тому числі за етапами, і строк введення в експлуатацію основних засобів |  |
| 10 | Джерела фінансування проєкту (тис. гривень),у тому числі:* + власні кошти суб'єкта інвестиційної діяльності;
	+ кошти, що надаються з державного бюджету;
	+ кошти, що надаються з місцевого бюджету;
	+ залучені кошти (у тому числі під державні гарантії);
	+ інші джерела (міжнародна технічна допомога тощо)
 |  |
| 11 | Джерела покриття витрат (тис. гривень), у тому числі доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |  |
| 12 | Показники економічної ефективності (для самоокупних проєктів): * + чиста приведена вартість;
	+ внутрішня норма дохідності;
	+ дисконтований період окупності;
	+ індекс прибутковості.
 |  |
|  | Показники економічного ефекту:* + співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат);
	+ чиста приведена вартість (на основі аналізу вигід і витрат)
 |  |
| 13 | Економічні наслідки: * + економія енерговитрат та енергоресурсів;
	+ економія витрат води;
	+ загальна економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту;
	+ збільшення обсягу експорту продукції;
	+ зменшення обсягу імпорту продукції
 |  |
| 14 | Соціальні наслідки:* + доступність послуги;
	+ покращення якості продукції (товарів, робіт, послуг);
	+ відповідність стандартам і нормам, досягнення європейського рівня/стандартів;
	+ збереження робочих місць;
	+ створення нових робочих місць інші
 |  |
| 15 | Екологічні наслідки (збільшення/зменшення обсягу викидів, забруднення навколишнього природного середовища тощо) |  |
| 16 | Показник бюджетної ефективності:1) щорічні надходження до бюджету (сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів тощо):* + додаткові надходження до державного бюджету;
	+ додаткові надходження до місцевого бюджету;
	+ зменшення обсягу видатків державного бюджету;
	+ зменшення обсягу видатків місцевого бюджету;

2) щорічні витрати на експлуатацію (утримання) основних засобів за проєктом станом на початок поточного бюджетного року за джерелами фінансування (тис. гривень) (окремо до початку та після завершення інвестиційного етапу) |  |
| 17 | Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проєкту (тис. гривень, відсотків) |  |
| 18 | Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проєкту (тис. грн, відсотків), обґрунтування їх необхідності |  |
| 19 | Наявні висновки експертизи проєкту відповідно до законодавства (ким, коли видані) |  |
| 20 | Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проєкту |  |
| 21 | Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ/установа, адреса, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти) |  |

**3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ЗАМОВНИКА**

Замовник надає Виконавцю для розроблення ДІП наступну інформацію:

* + перелік ділянок автомобільних доріг, які є предметом розроблення ДІП, із зазначення протяжності, категорійності та їх транспортно-експлуатаційного стану;
	+ актуальні середньорічної добової інтенсивності руху (із зазначенням складу транспортного потоку і щорічного приросту інтенсивності) на усіх ділянках доріг, що є предметом ДІП (авт.добу);
	+ інформація щодо наявності та актуальності проєктної документації та щодо землевідведення;
	+ витрати на розроблення та реалізацію проєкту з деталізацією за періодами (план реалізації та фінансування проєкту);
	+ інформацію щодо уже виконаних робіт на ділянках доріг, що є предметом ДІП;
	+ інформацію про організаційну структуру відповідального Виконавця і Замовника робіт;
	+ іншу інформацію необхідну для розроблення ДІП за запитом Виконавця.
1. **ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ЗАМОВНИКУ У РЕЗУЛЬТАТІ ПОСЛУГ**

Звіт про надані послуги за договором, який повинен містити проєкт ДІП з усіма необхідними техніко-економічними і фінансовими обґрунтуваннями.

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*