**Перелік змін до тендерної документації від 10.10.23р.**

***Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Подолінського від вул. Братів Чучупаків до вул. Надпільної в м.Черкаси за кодом CPV за ДК 021:2015 45232440-8 Прокладання каналізаційних трубопроводів***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування робіт і**  **основних етапів його**  **виконання** | **2023** | | | | |
| **Календарний місяць,**  **Жовтень 2023**  **рік** | **Календарний місяць,**  **Листопад 2023**  **рік** | **Календарний місяць,**  **Грудень 2023**  **рік** | **Календарний місяць,**  **Січень 2024**  **рік** | **Календарний місяць,**  **Лютий 2024**  **рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Буріння свердловини** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Розбивання трубопроводу** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Зварювання поліетиленового трубопроводу** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Затягування трубопроводу у свердловину** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Футерування колодязів** |  |  |  |  |  |

- зміна кінцевого строку подання тендерних пропозицій на 16.10.2023р.